Colobiz AI Workspace

Phase 1 / STEP 0

リポジトリ初期化・Adapter・Router・Memory基盤 詳細設計書

Claude Code にIssue単位で投げられる粒度

Colobiz Inc.

発行日: 2026年4月27日

作成: Cowork（司令塔） / 監修: 宮本祐之

親: Phase 1 開発設計書 兼 手順書 / 関連: Memory機構 詳細設計書

# 目次

# 1. STEP 0 の位置づけと目的

## 1.1 なぜ最初にSTEP 0を作るのか

Phase 1全体は『業務に直結する6つのAI＋RAG＋Backlog連携＋管理ダッシュボード』を社員に届けることがゴール。STEP 0は、そのすべての機能AIが乗る『土台』を一気通貫で整える段階である。

土台が整う＝以下が動いている状態。

- モノレポが立ち上がっており、apps/web と apps/api が起動する

- 認証（Cognito）でログインでき、JWTを使ったAPI呼び出しが通る

- LLM Provider Adapter経由で Bedrock / Azure OpenAI / Vertex AI が呼べる

- LLM Router が役割名から Provider+モデルを解決できる

- Memory基盤（MEM-1〜5）が動いており、CRUDとembeddingが計算できる

- CI/CDがPRに対してLint/Test/AIレビューを走らせ、release/stg → ECS STG にデプロイされる

- CLAUDE.md / AGENTS.md が整備され、Claude Codeがリポジトリの規約を理解した状態で動ける

## 1.2 STEP 0完了の定義（Definition of Done）

- STG環境に Hello World アプリと /api/healthz がデプロイされ、認証経由でアクセスできる

- `pytest` と `npm test` が成功する

- LLM Adapterの単体テストが3 Provider全てで通る（モック含む）

- Memory MEM-1〜5 のIssueがすべて Done

- PR作成時にAIレビューコメントが自動で付く

- CLAUDE.md / AGENTS.md がリポジトリ直下に配置されている

- ブランチ保全設定（自動削除OFF）が確認済み

## 1.3 関連ドキュメント

- 親：Phase 1 開発設計書 兼 手順書（マスター）

- 先行：Memory機構 機能別詳細設計書（MEM-1〜23）

- 後続：機能別設計書（通常チャット、要件定義AI、…）

## 1.4 想定期間

3週間（M0：土台 期間）。最初の1週間でローカル動作、2週目でSTGデプロイ通過、3週目で安定化＋AIレビュー成立、を目安とする。

# 2. リポジトリ全体構成（モノレポ）

## 2.1 ディレクトリツリー

colobiz-ai-workspace/

├─ apps/

│   ├─ web/                  # Next.js 15 (App Router, TypeScript)

│   └─ api/                  # Python 3.12 / FastAPI

├─ packages/

│   ├─ prompts/              # 共通プロンプト・役割別プロンプト（YAML/Jinja）

│   └─ schemas/              # OpenAPI生成型 / 共通型

├─ infra/

│   ├─ terraform/

│   │   ├─ envs/{stg,prod}/   # 環境別エントリ

│   │   └─ modules/           # vpc, ecs, rds, cognito, bedrock, observability

│   └─ docker/

│       ├─ web.Dockerfile

│       ├─ api.Dockerfile

│       └─ docker-compose.yml  # ローカル開発用

├─ .github/

│   ├─ workflows/             # CI/CD

│   ├─ ISSUE_TEMPLATE/

│   └─ PULL_REQUEST_TEMPLATE.md

├─ docs/

│   ├─ design/                # 機能別設計書（.docx, .md）

│   └─ runbook/               # 運用手順書

├─ scripts/                 # 開発補助スクリプト

├─ CLAUDE.md                 # AIコンテキスト（Claude Code用）

├─ AGENTS.md                 # エージェント別の指示

├─ README.md

└─ .gitignore

## 2.2 主要設定ファイル

| ファイル | 役割 |
| --- | --- |
| pnpm-workspace.yaml | apps/* と packages/* を1つのpnpmワークスペースに集約 |
| package.json (root) | ルートスクリプト（dev / lint / test / format） |
| tsconfig.base.json | TypeScript共通設定（apps/web、packages/schemasで継承） |
| pyproject.toml (apps/api) | Python依存（poetry管理） |
| alembic.ini | DBマイグレーション設定 |
| docker-compose.yml | ローカル開発（Postgres + pgvector, redis, web, api） |
| .env.example | 環境変数の雛形（CLAUDE.mdと整合） |
| .pre-commit-config.yaml | コミット前 Lint / シークレット検出 |

## 2.3 リポジトリ作成と初期コミット

以下のコマンドで初期化する。

# 1) GitHubで colobiz-ai-workspace リポジトリを作成（private）

git clone git@github.com:colobiz/colobiz-ai-workspace.git

cd colobiz-ai-workspace

# 2) ベースブランチを作る

git checkout -b main

git push -u origin main

git checkout -b staging

git push -u origin staging

git checkout -b release/stg

git push -u origin release/stg

git checkout -b release/prod

git push -u origin release/prod

# 3) リポジトリ設定（GitHub UI）

# - Settings > General > 'Automatically delete head branches' を OFF（ブランチ保全）

# - Branch protection rules: main, staging, release/stg, release/prod

# - Required reviewers / Required status checks を設定

メモ: 『Automatically delete head branches』のOFFは厳守。マスター設計書の17. ブランチ保全ルールに従う。

# 3. apps/web（Next.js）初期構成

## 3.1 技術スタック

- Next.js 15 / App Router / Server Components

- TypeScript（strict）

- Tailwind CSS / shadcn/ui

- 認証クライアント：amazon-cognito-identity-js または NextAuth + Cognito

- データ取得：fetch（Server）/ SWR or TanStack Query（Client）

- フォーム：react-hook-form + zod

## 3.2 ディレクトリ構造

apps/web/

├─ app/

│   ├─ (auth)/login/page.tsx       # ログイン

│   ├─ (app)/page.tsx               # ダッシュボード（最小）

│   ├─ (app)/chat/page.tsx          # 通常チャット雛形

│   ├─ healthz/route.ts             # GET /healthz （フロント側ヘルスチェック）

│   └─ layout.tsx

├─ components/                    # 共有UIコンポーネント

├─ lib/

│   ├─ api-client.ts                # FastAPIへの薄いクライアント

│   ├─ auth.ts                      # Cognitoユーザー取得 / JWT管理

│   └─ env.ts                       # 環境変数のバリデーション

├─ public/

├─ tailwind.config.ts

├─ next.config.mjs

└─ tsconfig.json

## 3.3 主要依存関係（package.json 抜粋）

{

"dependencies": {

"next": "^15.x",

"react": "^19.x",

"react-dom": "^19.x",

"amazon-cognito-identity-js": "^6.x",

"@tanstack/react-query": "^5.x",

"react-hook-form": "^7.x",

"zod": "^3.x",

"tailwindcss": "^3.x"

},

"devDependencies": {

"typescript": "^5.x",

"@types/node": "^22.x",

"@types/react": "^19.x",

"eslint": "^9.x",

"prettier": "^3.x",

"vitest": "^2.x"

}

}

## 3.4 STEP 0で実装する画面

- `/login` Cognitoサインイン画面（メール＋パスワード、Phase 1ではIdP連携は後回し）

- `/`（ダッシュボード）：ログイン後のランディング。「準備中」表記で良い

- `/chat` 雛形：認証ガード + APIヘルスチェックの結果表示のみ（チャット本体は別Issueで実装）

- `/healthz`：UI側のヘルスチェック（pingに使う）

## 3.5 環境変数

| キー | 用途 |
| --- | --- |
| NEXT_PUBLIC_API_BASE | FastAPI のベースURL（例：https://api-stg.colobiz-aiws.example） |
| NEXT_PUBLIC_COGNITO_REGION | Cognitoリージョン |
| NEXT_PUBLIC_COGNITO_USER_POOL_ID | ユーザープールID |
| NEXT_PUBLIC_COGNITO_CLIENT_ID | アプリクライアントID |

# 4. apps/api（FastAPI）初期構成

## 4.1 技術スタック

- Python 3.12

- FastAPI / Uvicorn / Pydantic v2

- SQLAlchemy 2.x / Alembic

- psycopg / pgvector

- boto3（Bedrock）/ openai（Azure OpenAI）/ google-cloud-aiplatform（Vertex AI）

- python-jose（JWT検証）

- structlog（構造化ログ）

- pytest / pytest-asyncio / httpx（テスト）

## 4.2 ディレクトリ構造

apps/api/

├─ src/colobiz_ai/

│   ├─ main.py                  # FastAPI entrypoint

│   ├─ config.py                # 環境変数バリデーション (pydantic-settings)

│   ├─ db/

│   │   ├─ session.py            # SQLAlchemy session

│   │   ├─ base.py

│   │   └─ models/               # ORMモデル

│   ├─ auth/

│   │   ├─ deps.py               # JWT検証 / current_user

│   │   └─ rbac.py               # ロールベースの依存関係

│   ├─ llm/

│   │   ├─ adapter.py            # LLMProvider抽象 + 各実装

│   │   ├─ router.py             # 役割→Provider+モデル解決

│   │   ├─ embeddings.py         # Embeddingsアダプタ

│   │   └─ types.py              # ChatMessage, ContextPackage 等

│   ├─ memory/

│   │   ├─ repository.py         # CRUD

│   │   ├─ service.py            # build_context, summarize, extract

│   │   └─ schemas.py

│   ├─ routers/

│   │   ├─ healthz.py

│   │   ├─ auth.py               # /api/auth/me

│   │   ├─ memory.py             # /api/memory/*

│   │   └─ internal.py           # /api/internal/* （ADMIN）

│   ├─ logging.py                # structlog設定

│   └─ exceptions.py             # 共通例外ハンドラ

├─ alembic/

│   ├─ versions/

│   └─ env.py

├─ tests/

│   ├─ unit/

│   └─ integration/

├─ pyproject.toml

└─ alembic.ini

## 4.3 主要依存関係（pyproject.toml 抜粋）

[tool.poetry.dependencies]

python = "^3.12"

fastapi = "^0.115"

uvicorn = { extras = ["standard"], version = "^0.32" }

pydantic = "^2.9"

pydantic-settings = "^2.6"

sqlalchemy = "^2.0"

alembic = "^1.13"

psycopg = { extras = ["binary"], version = "^3.2" }

pgvector = "^0.3"

boto3 = "^1.35"

openai = "^1.54"

google-cloud-aiplatform = "^1.70"

python-jose = "^3.3"

structlog = "^24.4"

[tool.poetry.group.dev.dependencies]

pytest = "^8.3"

pytest-asyncio = "^0.24"

httpx = "^0.27"

ruff = "^0.7"

mypy = "^1.13"

## 4.4 起動コマンド

# ローカル開発

poetry install

poetry run alembic upgrade head

poetry run uvicorn colobiz_ai.main:app --reload --port 8000

## 4.5 STEP 0で実装するエンドポイント

| メソッド | パス | 概要 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/healthz | DB・キャッシュ・LLM Provider到達性をチェック |
| GET | /api/auth/me | JWTからユーザー情報を返す |
| GET | /api/memory/user/me | 自分のuser_memories一覧 |
| POST | /api/memory/user/me | 手動追加 |
| PATCH | /api/memory/user/me/{id} | 編集 |
| DELETE | /api/memory/user/me/{id} | 論理削除 |
| POST | /api/memory/user/me/{id}/toggle | 有効/無効 |
| GET | /api/memory/project/{key} | 案件メモリ一覧 |
| POST | /api/memory/project/{key} | 追加 |
| PATCH | /api/memory/project/{key}/{id} | 編集 |
| DELETE | /api/memory/project/{key}/{id} | 論理削除 |
| GET | /api/memory/summaries/{conversation_id} | 要約取得 |
| PATCH | /api/memory/summaries/{conversation_id} | 手動編集 |
| POST | /api/internal/context/build | build_context()ラッパー（ADMIN） |

# 5. packages/prompts 初期構成

## 5.1 役割と方針

- プロンプトをコードと同列に管理（PR必須・差分レビュー可）

- Provider非依存に書く（モデル固有の癖は最小限）

- Jinja2でユーザー名・案件キー等を埋め込む

- バージョンは prompts/{name}/{version}.j2 のように管理

## 5.2 ディレクトリ

packages/prompts/

├─ common/

│   └─ system_v1.j2              # Colobiz共通プロンプト（9項目）

├─ decision/                    # Colobiz Decision Engine（思考OS）

│   ├─ judgment_axes_v1.j2       # 判断軸4項目

│   ├─ hearing_v1.j2             # 要件定義ヒアリングロジック

│   ├─ reverse_forward_v1.j2     # 逆算→順算シミュレーション

│   ├─ feasibility_v1.j2         # 実現可能性/収益性/リスク 3要素評価

│   └─ reproducibility_v1.j2     # 再現性チェック

├─ chat/

│   └─ default_v1.j2

├─ requirements/

│   ├─ hearing_v1.j2

│   └─ draft_v1.j2

├─ docs/

│   └─ default_v1.j2

├─ estimate/

│   └─ default_v1.j2

├─ backlog/

│   └─ default_v1.j2

├─ review/

│   ├─ rep_v1.j2                 # 宮本代表 視点

│   ├─ vp_v1.j2                  # 吉田副社長 視点

│   ├─ exec_v1.j2                # 柏原執行役員 視点

│   └─ colobiz_v1.j2             # Colobiz 総評

├─ memory/

│   ├─ summarize_v1.j2

│   └─ extract_v1.j2

└─ index.yaml                  # ロードマッピング

## 5.3 ロード機構（apps/api側）

# colobiz_ai/llm/prompts.py

from jinja2 import Environment, FileSystemLoader

from pathlib import Path

PROMPT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[3] / "packages" / "prompts"

env = Environment(loader=FileSystemLoader(PROMPT_ROOT), autoescape=False)

def render(name: str, version: str, **vars) -> str:

tmpl = env.get_template(f"{name}/{version}.j2")

return tmpl.render(**vars)

# 6. packages/schemas 初期構成

API契約をフロント・バックで共有するための場所。最初は最小限。

- FastAPIが自動生成するOpenAPI（/api/openapi.json）から、`openapi-typescript` で型を生成し packages/schemas/api.ts に出力

- ビルド時にCIで型生成→差分が出たら失敗（バックエンドとフロントの不整合検出）

- 将来的にDTOクラスを共有するなら zod スキーマを共通化

# 型生成（root package.json scripts）

"gen:api-types": "openapi-typescript http://localhost:8000/api/openapi.json -o packages/schemas/api.ts"

# 7. infra/ 初期構成

## 7.1 Terraform モジュール

| モジュール | 概要 |
| --- | --- |
| vpc | VPC / Subnets（public, private, db）/ NAT GW / SG |
| ecs | ECS Cluster / Fargate Service / Task Definition / ALB |
| rds | RDS PostgreSQL / pgvector有効化 / セキュリティグループ |
| cognito | User Pool / App Client / グループ（USER/APPROVER/ADMIN） |
| bedrock | VPC Endpoint for Bedrock / IAMロール |
| secrets | Secrets Manager（DB, Bedrock, Azure OpenAI, Vertex AI） |
| observability | CloudWatch Log Group / Alarm / SNS Topic（Slack連携） |
| s3 | ファイルアップロード / ログアーカイブ |
| dns_acm | Route 53 / ACM 証明書 |

## 7.2 環境別エントリ

infra/terraform/envs/stg/main.tf

infra/terraform/envs/prod/main.tf

# 例：STG

module "vpc" { source = "../../modules/vpc" cidr = "10.10.0.0/16" env = "stg" }

module "rds" { source = "../../modules/rds" instance_class = "db.t4g.medium" multi_az = false ... }

module "ecs" { source = "../../modules/ecs" task_count = 1 ... }

## 7.3 ローカル開発（docker-compose）

# infra/docker/docker-compose.yml

services:

postgres:

image: pgvector/pgvector:pg16

environment:

POSTGRES_USER: colobiz

POSTGRES_PASSWORD: colobiz

POSTGRES_DB: colobiz_ai

ports: ["5432:5432"]

redis:

image: redis:7-alpine

ports: ["6379:6379"]

api:

build: { context: ../.., dockerfile: infra/docker/api.Dockerfile }

env_file: ../../.env.local

depends_on: [postgres, redis]

ports: ["8000:8000"]

web:

build: { context: ../.., dockerfile: infra/docker/web.Dockerfile }

env_file: ../../.env.local

depends_on: [api]

ports: ["3000:3000"]

# 8. LLM Provider Adapter 最小実装

## 8.1 抽象インタフェース

# colobiz_ai/llm/adapter.py

from abc import ABC, abstractmethod

from dataclasses import dataclass

from typing import AsyncIterator, Sequence

@dataclass

class ChatMessage:

role: str        # 'system' | 'user' | 'assistant'

content: str

@dataclass

class ChatRequest:

messages: Sequence[ChatMessage]

model: str

temperature: float = 0.2

max_tokens: int = 2048

stream: bool = False

@dataclass

class ChatChunk:

delta: str

finish_reason: str | None = None

@dataclass

class ChatResponse:

content: str

model: str

tokens_in: int

tokens_out: int

class LLMProvider(ABC):

name: str

@abstractmethod

async def chat(self, req: ChatRequest) -> ChatResponse: ...

@abstractmethod

async def chat_stream(self, req: ChatRequest) -> AsyncIterator[ChatChunk]: ...

## 8.2 BedrockProvider（Claude）

- boto3クライアントを使い、Converse API を呼び出す

- VPC Endpoint推奨。IAMロールで認可

- ストリーミングは converse_stream を利用

## 8.3 AzureOpenAIProvider（GPT）

- openai SDK の AzureOpenAI クライアントを使用

- Azure AD（Entra ID）または APIキー（Secrets Manager）

- Private Endpoint がある場合は内部DNSで解決

## 8.4 VertexAIProvider（Gemini）

- google-cloud-aiplatform / vertexai SDK 使用

- 認証はGCPサービスアカウント（ADC）

- Private Service Connect を使用する場合は対応エンドポイント設定

## 8.5 共通エラーハンドリング

- RateLimitError → 指数バックオフでリトライ（最大3回）

- AuthError → 即座にfail、ログに認証情報の不整合を記録

- ContentPolicyError → そのままユーザーに返す（モデル拒否を握りつぶさない）

- Timeout → fallback_provider_chain がある場合は次に切替

## 8.6 観測可能性

- 呼び出しごとに Provider / model / tokens_in / tokens_out / latency / cost_estimate を構造化ログ出力

- CloudWatch Metricsへ provider_invocations, tokens_in_total, tokens_out_total

# 9. LLM Router 最小実装

## 9.1 役割

呼び出し側は『役割名』で呼ぶ。Routerが役割→Provider+モデルを解決し、Adapterに渡す。

# 呼び出し側

response = await router.invoke(

role="chat.default",

messages=[ChatMessage(role="system", content=...), ChatMessage(role="user", content=...)],

)

## 9.2 設定ファイル

# infra/config/llm_routes.yaml

routes:

chat.default:        { provider: azure_openai, model: gpt-5-mini,    tier: 1 }

chat.deep:           { provider: bedrock,      model: claude-sonnet, tier: 2 }

chat.multimodal:     { provider: vertex_ai,    model: gemini-pro,    tier: 2 }

requirements.hear:   { provider: bedrock,      model: claude-sonnet, tier: 2 }

requirements.final:  { provider: bedrock,      model: claude-opus,   tier: 3 }

docs.draft:          { provider: azure_openai, model: gpt-5,         tier: 2 }

docs.final:          { provider: azure_openai, model: gpt-5.5,       tier: 3 }

estimate:            { provider: azure_openai, model: gpt-5.5,       tier: 3 }

backlog:             { provider: bedrock,      model: claude-sonnet, tier: 2 }

review.primary:      { provider: vertex_ai,    model: gemini-pro-max, tier: 3 }

review.secondary:    { provider: azure_openai, model: gpt-5.5,       tier: 3 }

code_review:         { provider: azure_openai, model: gpt-5.5,       tier: 3 }

embeddings.default:  { provider: bedrock,      model: titan-embed-v2 }

decision.judge:      { provider: bedrock,      model: claude-sonnet, tier: 2 }

decision.simulate:   { provider: bedrock,      model: claude-opus,   tier: 3 }

decision.feasibility:{ provider: azure_openai, model: gpt-5.5,       tier: 3 }

decision.reproduce:  { provider: bedrock,      model: claude-sonnet, tier: 2 }

review.miyamoto:     { provider: bedrock,      model: claude-opus,   tier: 3 }  # 宮本視点

review.yoshida:      { provider: azure_openai, model: gpt-5.5,       tier: 3 }  # 吉田視点

review.kashiwabara:  { provider: vertex_ai,    model: gemini-pro-max, tier: 3 }  # 柏原視点

review.colobiz:      { provider: bedrock,      model: claude-opus,   tier: 3 }  # Colobiz総評（3視点を集約）

escalation:

chat.default:        { on_high_complexity: chat.deep, on_final_request: docs.final }

fallback:

chat.default:        [chat.deep]

review.primary:      [review.secondary]

## 9.3 Routerの実装方針

- 起動時にYAMLを読み込み、ProviderインスタンスをDIコンテナで保持

- invoke(role) で role→Provider+model を解決し、Adapterのchat()を呼ぶ

- escalationルールに従って動的にroleを切り替え（複雑度判定はメッセージ長・キーワード等で簡易判定からスタート）

- fallbackは例外時にチェーンを順に試す

- 管理画面でroute設定を上書き可能（admin operationでyaml更新→hot reload）

## 9.4 dispatch関数（擬似コード）

class LLMRouter:

async def invoke(self, role: str, messages, **opts):

rule = self.routes[role]

provider = self.providers[rule['provider']]

req = ChatRequest(messages=messages, model=rule['model'], **opts)

try:

return await provider.chat(req)

except (TimeoutError, RateLimitError):

for fb_role in self.fallback.get(role, []):

return await self.invoke(fb_role, messages, **opts)

raise

# 10. Memory基盤 最小実装（MEM-1〜5）

## 10.1 受け入れ範囲（STEP 0で完了する内容）

- MEM-1：DBマイグレーション（conversation_summaries / user_memories / project_memories + index + pgvector）

- MEM-2：User Memory CRUD API（GET/POST/PATCH/DELETE/toggle）

- MEM-3：Project Memory CRUD API

- MEM-4：Conversation Summary CRUD API（GET/PATCH/regenerate）

- MEM-5：Embeddingsアダプタ（Bedrock Titan or OpenAI Embeddings）

メモ: MEM-6（build_context v1）以降はSTEP 0完了後の業務AI実装に着手する際に並行で進める。STEP 0ではAPIとDBの土台までを目標にする。

## 10.2 主要ORMモデル（SQLAlchemy）

class UserMemory(Base):

__tablename__ = 'user_memories'

id = mapped_column(UUID, primary_key=True, default=uuid4)

user_id = mapped_column(UUID, ForeignKey('users.id', ondelete='CASCADE'))

memory_type = mapped_column(String(32))

content = mapped_column(Text)

structured_data = mapped_column(JSONB, nullable=True)

source = mapped_column(String(16))

confidence = mapped_column(Float, default=1.0)

is_active = mapped_column(Boolean, default=True)

embedding = mapped_column(Vector(1536), nullable=True)

created_at = mapped_column(DateTime(timezone=True), server_default=func.now())

updated_at = mapped_column(DateTime(timezone=True), server_default=func.now(), onupdate=func.now())

## 10.3 Embeddings アダプタ

class EmbeddingsAdapter(Protocol):

async def embed(self, text: str) -> list[float]: ...

class BedrockTitanEmbeddings(EmbeddingsAdapter): ...

class AzureOpenAIEmbeddings(EmbeddingsAdapter): ...

# 設定

# llm_routes.yaml: embeddings.default → bedrock:titan-embed-v2

## 10.4 サービス層雛形

class UserMemoryService:

async def add(self, user_id, payload): ...

async def list(self, user_id, type=None, active_only=True): ...

async def edit(self, user_id, memory_id, payload): ...

async def delete(self, user_id, memory_id, soft=True): ...

async def toggle(self, user_id, memory_id): ...

# 11. 認証基盤 最小実装

社員ログインは Google Workspace、内部 RBAC は Cognito グループという『フェデレーション + ロール管理分離』構成（マスター設計書 §8 と整合）。

- GCPコンソール：OAuth 2.0 クライアントID を作成（タイプ：Webアプリ、リダイレクトURIに Cognito Hosted UI を指定）

- Cognito User Pool + App Client（USER/APPROVER/ADMIN グループ）

- Cognito Identity Providers：Google を OIDC として登録、attribute mapping（email/name/given_name/family_name）

- Cognito Hosted UI：Google ログインボタンのみ表示（メール+パスワードのフォームは無効化）。ドメイン制限は Pre-Token Generation Lambda または allowed_oauth_scopes でcolobiz.co.jpのみ許可

- apps/web：NextAuth（Cognito Provider）または amazon-cognito-identity-js でHosted UIへリダイレクト → IDトークンとアクセストークンを取得

- apps/api：python-jose で JWT検証（jwks_uri経由）。current_user依存関数で各エンドポイントから利用

- ロール判定：Cognitoのcognito:groupsクレームを参照

- 初回サインインフック（PostConfirmation Lambda）でユーザーレコードを users テーブルに作成し、デフォルトでUSERグループに追加

- ローカル開発：環境変数 DEV_AUTH=true でmockユーザーを許可（本番では絶対無効）

# colobiz_ai/auth/deps.py

def current_user(request: Request) -> User:

token = extract_bearer(request)

claims = verify_jwt(token, jwks_url=settings.cognito_jwks)

return User(id=claims['sub'], email=claims['email'], roles=claims.get('cognito:groups', []))

def require_admin(user: User = Depends(current_user)) -> User:

if 'ADMIN' not in user.roles: raise HTTPException(403)

return user

# 12. 共通DB 最小実装

## 12.1 STEP 0 で作るテーブル

| テーブル | STEP 0でやること |
| --- | --- |
| users | Cognito sub と紐付くプロファイル。最低限のRBAC |
| conversations | ID・user_id・ai_type・title 程度の最小構造 |
| messages | role / content / model_used / tokens_in / tokens_out |
| conversation_summaries | MEM-1で作成 |
| user_memories | MEM-1で作成（pgvector有効） |
| project_memories | MEM-1で作成 |
| audit_logs | INSERT基盤のみ。閲覧UIは後続 |

## 12.2 Alembic baseline

- 初回マイグレを `0001_initial.py` として全テーブル一括追加

- 以降は機能追加ごとに小粒のマイグレを生成（レビュー容易化）

- CIで `alembic upgrade head --sql` を生成し、PRに添付（破壊的変更検出）

# 13. CI/CD（GitHub Actions）

## 13.1 ワークフロー一覧

| ワークフロー | トリガー | 内容 |
| --- | --- | --- |
| ci.yml | PR open/sync | Lint（ruff/mypy/eslint/prettier） / unit test / type check / openapi diff |
| ai-review.yml | PR open | GPT or Geminiに差分を渡し、レビューコメントを自動投稿 |
| build-image.yml | release/stg, release/prod へのpush | Dockerビルド → ECRへpush |
| deploy-stg.yml | release/stg push | ECS Service更新（STG） |
| deploy-prod.yml | release/prod push | Manual approval → ECS Service更新（本番） |
| nightly.yml | 深夜cron | DB integrity check / 監査ログレポート |

## 13.2 ai-review.yml の概要

# .github/workflows/ai-review.yml

on: pull_request

jobs:

review:

runs-on: ubuntu-latest

permissions: { pull-requests: write, contents: read }

steps:

- uses: actions/checkout@v4

with: { fetch-depth: 0 }

- name: Get diff

run: git diff origin/${{github.base_ref}}...HEAD > /tmp/diff.patch

- name: AI Review

env:

AZURE_OPENAI_ENDPOINT: ${{secrets.AZURE_OPENAI_ENDPOINT}}

AZURE_OPENAI_API_KEY:  ${{secrets.AZURE_OPENAI_API_KEY}}

run: python scripts/ai_review.py /tmp/diff.patch

- name: Post comment

uses: actions/github-script@v7

with:

script: |

const fs = require('fs')

const body = fs.readFileSync('/tmp/review.md', 'utf8')

github.rest.issues.createComment({ ...context.issue, body })

## 13.3 ブランチ保護

- main / staging / release/stg / release/prod を保護

- Required status checks：ci, ai-review

- Required reviewers：1人以上（Phase 1初期は自分＋AIなので、AIレビューを必須化＋セルフレビューでカバー）

- Allow force pushes：禁止

- Allow deletions：禁止

# 14. 開発環境セットアップ手順

## 14.1 前提

- Node.js 22.x / pnpm 9.x

- Python 3.12 / poetry 1.8.x

- Docker Desktop

- AWS CLI v2 / gcloud / az（社内提供のプロファイル）

- VS Code（推奨拡張：Python, ESLint, Prettier, Tailwind, Claude Code）

## 14.2 初回セットアップ

# リポジトリをクローン

git clone git@github.com:colobiz/colobiz-ai-workspace.git

cd colobiz-ai-workspace

# 依存インストール

pnpm install

(cd apps/api && poetry install)

# 環境変数

cp .env.example .env.local

# → 各値を埋める（Cognito ID、Bedrock region、Azure OpenAI endpoint 等）

# DB起動

docker compose -f infra/docker/docker-compose.yml up -d postgres redis

# マイグレ

(cd apps/api && poetry run alembic upgrade head)

# 起動

pnpm --filter @colobiz/web dev      # http://localhost:3000

(cd apps/api && poetry run uvicorn colobiz_ai.main:app --reload --port 8000)

## 14.3 .env.example の主要キー

# 共通

ENV=local

LOG_LEVEL=DEBUG

# DB

DATABASE_URL=postgresql+psycopg://colobiz:colobiz@localhost:5432/colobiz_ai

REDIS_URL=redis://localhost:6379/0

# Auth (Cognito + Google Workspace IdP)

COGNITO_REGION=ap-northeast-1

COGNITO_USER_POOL_ID=...

COGNITO_CLIENT_ID=...

COGNITO_HOSTED_UI_DOMAIN=https://auth.colobiz-aiws.example

COGNITO_OAUTH_REDIRECT_SIGNIN=http://localhost:3000/auth/callback

COGNITO_OAUTH_REDIRECT_SIGNOUT=http://localhost:3000/

GOOGLE_OAUTH_CLIENT_ID=...   # GCP コンソールで発行（Cognito IdP に登録するクライアントID）

GOOGLE_OAUTH_CLIENT_SECRET=...  # Secrets Managerに格納、ローカルだけ.envに記載

ALLOWED_EMAIL_DOMAIN=colobiz.co.jp

# LLM Providers

BEDROCK_REGION=ap-northeast-1

AZURE_OPENAI_ENDPOINT=https://...openai.azure.com/

AZURE_OPENAI_API_KEY=...

AZURE_OPENAI_API_VERSION=2024-10-21

GCP_PROJECT_ID=...

VERTEX_LOCATION=asia-northeast1

# LLM Routes (override)

LLM_ROUTES_FILE=infra/config/llm_routes.yaml

# Decision Engine

DECISION_ENGINE_ENABLED=true

DECISION_PROMPT_VERSION=v1

REVIEW_PERSPECTIVES=miyamoto,yoshida,kashiwabara

# 15. CLAUDE.md / AGENTS.md 雛形

## 15.1 CLAUDE.md（リポジトリ直下）

Claude Codeが常に参照するコンテキスト。最低でも以下を含める。

- プロジェクト概要：Colobiz AI Workspace、Phase 1のゴール

- 技術スタック（バージョン込み）

- ディレクトリ構成

- 命名規則：ブランチ（feature/ISSUE-xx-yy）、PR、変数、ファイル

- コーディング規約：lint/format設定、TypeScript strict、Python type hints必須

- 禁止事項：シークレットを書かない、ブランチ削除しない、本番direct commitしない、外部AIへのソース貼付禁止

- 開発ワークフロー：Issue → ブランチ → 実装 → PR → AIレビュー → 人間レビュー → STG → 本番

- テスト方針：単体70%・結合20%・E2E10%、AIに「境界値10個挙げて」と問わせる

- デプロイフロー：マスター設計書の第3部・第4部のサマリ

- Memory機構の前提（build_context経由のみ）

- LLM Provider の使い分け（Tier 1/2/3とProvider対応）

## 15.2 AGENTS.md（エージェント別指示）

- Claude Code（実装担当）：このリポジトリでの実装ルール、テストの書き方、コミットメッセージ形式

- AIレビュー（GPT/Gemini）：レビュー観点、コメント形式、判定基準

- 開発エージェント（将来Codex/Claude Code閉域）：閉域内での動作前提、許可された操作範囲

# 16. STEP 0 テストケース

## 16.1 主要観点

| No | 対象 | 観点 | 期待結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| S0-T1 | /api/healthz | DB / Redis / Bedrock / Azure OpenAI / Vertex AI 到達確認 | ok=true ですべての依存が健全 |
| S0-T2 | /api/auth/me | JWT検証 | 正常JWTでユーザー返却、無効JWTで401 |
| S0-T3 | RBAC | USERが他人のmemoryを取りに行く | 403 |
| S0-T4 | User Memory CRUD | POST→GET→PATCH→DELETE→GET | 順次反映され、論理削除後はリストに出ない |
| S0-T5 | Project Memory CRUD | 同上（プロジェクトメンバー権限） | OK |
| S0-T6 | Conversation Summary | PATCH手動編集 → 自動再生成で上書きされない | OK |
| S0-T7 | Embeddings | BedrockTitanで1536次元のベクトル | shape一致、コサイン類似度が動く |
| S0-T8 | LLM Adapter / Bedrock | 簡単なプロンプトで応答 | 応答が返る、tokens_in/out記録 |
| S0-T9 | LLM Adapter / Azure OpenAI | 簡単なプロンプトで応答 | OK |
| S0-T10 | LLM Adapter / Vertex AI | 簡単なプロンプトで応答 | OK |
| S0-T11 | LLM Router | role=chat.default で AzureOpenAI/GPT-5 mini が呼ばれる | OK |
| S0-T12 | LLM Router fallback | primary失敗→secondaryに切替 | secondaryが呼ばれる |
| S0-T13 | CI | PRでLint/Test通過 | GitHub Actions green |
| S0-T14 | AIレビュー | PRに自動コメントが付く | コメント存在＋指摘あり |
| S0-T15 | STGデプロイ | release/stgへmerge後にECSが更新 | 新しいタスク定義で起動、/api/healthz=ok |
| S0-T16 | ブランチ保全 | PRマージ後にブランチが残る | remote上にブランチが残存 |

# 17. Issue分解（STEP 0）

## 17.1 Issue 一覧

Claude Code に Issue 単位で投げる前提でDoDを明示する。各Issueは1〜3日で完了する粒度を意識する。

| No | タイトル | 依存 | 工数 | Tier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST0-1 | リポジトリ初期化（モノレポ＋pnpm workspace＋pyproject＋pre-commit） | なし | 1日 | 土台 |
| ST0-2 | .github（PR/Issueテンプレ・ブランチ保護案・ラベル） | ST0-1 | 0.5日 | 土台 |
| ST0-3 | Terraform スケルトン（envs / modules ディレクトリ） | ST0-1 | 1日 | インフラ |
| ST0-4 | VPC / RDS（pgvector有効化）モジュール作成・STG適用 | ST0-3 | 2日 | インフラ |
| ST0-5 | ECS / ALB モジュール作成・STG適用（Hello Worldデプロイ） | ST0-4 | 2日 | インフラ |
| ST0-6 | Cognito モジュール（User Pool＋3グループ＋Google IdP federation＋Hosted UI＋PostConfirmation Lambda） | ST0-3 | 1.5日 | インフラ |
| ST0-7 | Secrets Manager / SSM の整備（DB / 各Provider） | ST0-3 | 1日 | インフラ |
| ST0-8 | Bedrock VPC Endpoint / IAM ロール | ST0-4 | 0.5日 | インフラ |
| ST0-9 | apps/web 雛形（Next.js + Login + /chat 雛形） | ST0-1 | 2日 | Web |
| ST0-10 | apps/api 雛形（FastAPI + healthz + structlog + 例外） | ST0-1 | 1日 | API |
| ST0-11 | 認証（apps/api JWT検証 + apps/web から Cognito Hosted UI 経由 Googleサインイン） | ST0-6,9,10 | 2日 | 認証 |
| ST0-12 | DB初期化（users/conversations/messages + alembic baseline） | ST0-10 | 1日 | DB |
| ST0-13 | MEM-1：Memory系テーブル＋pgvector index 追加 | ST0-12 | 1日 | Memory |
| ST0-14 | MEM-2：User Memory CRUD API | ST0-13 | 2日 | Memory |
| ST0-15 | MEM-3：Project Memory CRUD API | ST0-13 | 2日 | Memory |
| ST0-16 | MEM-4：Conversation Summary CRUD API | ST0-13 | 1.5日 | Memory |
| ST0-17 | MEM-5：Embeddings Adapter（Bedrock Titan + Azure OpenAI Embeddings） | ST0-7 | 1日 | Memory |
| ST0-18 | LLM Adapter：Bedrock / Azure OpenAI / Vertex AI 各実装＋単体テスト | ST0-7 | 3日 | LLM |
| ST0-19 | LLM Router：YAML設定読込＋invoke＋fallback | ST0-18 | 2日 | LLM |
| ST0-20 | packages/prompts 雛形＋ローダ | ST0-1 | 0.5日 | Prompts |
| ST0-21 | packages/schemas 型生成パイプライン | ST0-10 | 0.5日 | Schemas |
| ST0-22 | GitHub Actions：ci.yml（Lint/Test） | ST0-1 | 1日 | CI |
| ST0-23 | GitHub Actions：ai-review.yml（Azure OpenAI 経由のAIレビュー） | ST0-7,22 | 1.5日 | CI |
| ST0-24 | GitHub Actions：build-image / deploy-stg | ST0-5 | 1.5日 | CI/CD |
| ST0-25 | GitHub Actions：deploy-prod（manual approval） | ST0-24 | 1日 | CI/CD |
| ST0-26 | CLAUDE.md / AGENTS.md 整備 | 全部品出揃い | 1日 | ドキュメント |
| ST0-27 | STEP 0 完了確認（DoDチェックリストを実走） | 全Issue完了 | 0.5日 | 品質 |

メモ: STEP 0 完了後、Decision Engine（DE-1〜DE-10）を並走で実装する。Decision Engine は全業務AIが共通参照する『思考OS』のため、要件定義AI（STEP 4）に着手する前に必須。詳細は『Colobiz AI Workspace Phase 1 Decision Engine 詳細設計書』を参照。

Decision Engine 後続Issue（参考：別Phaseとして並走）

| No | タイトル | 依存 | 工数 |
| --- | --- | --- | --- |
| DE-1 | common/system_v1.j2 作成（共通プロンプト9項目） | ST0-20 | 0.5日 |
| DE-2 | decision/* 5プロンプト作成 | DE-1 | 1日 |
| DE-3 | review/* 4プロンプト作成（3視点+総評） | DE-1 | 1日 |
| DE-4 | Decision Engine API 雛形（FastAPI） | DE-2,3 / ST0-10 | 1日 |
| DE-5 | DecisionService 実装（judge/simulate/review_dispatch） | DE-4 / MEM-6 | 2日 |
| DE-6 | ReviewService 並列実行（3視点を別Provider） | DE-5 / LLM Router | 1.5日 |
| DE-7 | 再現性チェック（成功/失敗/まぐれラベル） | DE-5 / RAG | 1日 |
| DE-8 | build_context() への Decision Engine 組み込み | DE-5 / MEM-6 | 0.5日 |
| DE-9 | 要件定義AI への接続テスト（E2E） | DE-8 + 要件定義AI | 1日 |
| DE-10 | ドキュメント整備（CLAUDE.md追記、運用手順書） | 全実装後 | 0.5日 |

## 17.2 マイルストーン提案

| MS | 目安 | 完了条件 |
| --- | --- | --- |
| MS-0A：リポ＋ローカル | 1週間 | ST0-1〜2、9〜12 が完了。ローカルでweb/apiが動く |
| MS-0B：インフラ＋認証 | 1週間 | ST0-3〜8、11 完了。STG環境にデプロイされ認証が通る |
| MS-0C：Memory＋LLM | 1週間 | ST0-13〜21 完了。Memory CRUDとLLM Adapter/Routerが動く |
| MS-0D：CI/CD仕上げ | 0.5週間 | ST0-22〜27 完了。STEP 0 DoD達成 |

## 17.3 リスクと対応

| リスク | 影響 | 対応 |
| --- | --- | --- |
| Cognito + Google IdP federationの設定で躓く | 中 | GCPコンソールでOAuthクライアントを先行作成、Cognito Hosted UI のリダイレクト設定確認、属性マッピングのテストをローカルで先行実施 |
| VertexAIの認証が複雑 | 中 | ADC + サービスアカウント鍵を Secrets Managerに保管、devは個人ADCで開発 |
| pgvector拡張がRDSで有効化できない | 高 | RDS Engineバージョン確認、不可なら Aurora Serverless v2 に切替検討 |
| AIレビューでコスト増 | 中 | Tier 2モデルで運用、変更行数が多いPRは要約してから渡す |
| Terraform stateの管理ミス | 高 | S3+DynamoDBバックエンド、環境別state分離、PRにplan出力を貼る |
| Claude Codeに権限を渡しすぎる | 高 | リポジトリ単位のFine-grained PAT、レビュー必須運用 |

# 18. STEP 0 完了確認チェックリスト

## 18.1 DoD チェックリスト

- STG環境で `/api/healthz` が 200 を返す（DB / Redis / 3 Provider 健全）

- apps/web のログインページから Cognito ユーザーで認証できる

- `/api/auth/me` がJWT経由で自分のプロファイル＋ロールを返す

- Memory CRUD（user / project / summary）が全エンドポイント実走確認

- Embeddings が Bedrock Titan で1536次元ベクトルを返す

- LLM Router で role=chat.default を呼ぶと Azure OpenAI 経由でレスポンスが返る

- PR作成時に GitHub Actions の ci/ai-review が自動実行される

- release/stg へのマージで ECS STG が新しいイメージで起動する

- release/prod へのマージは手動承認なしには進まない

- CLAUDE.md / AGENTS.md がリポジトリ直下に存在し、Claude Codeで参照される

- ブランチ保護（自動削除OFF含む）が確認できる

- docs/design/ にマスター設計書＋Memory機構詳細＋本STEP 0設計書がコミットされている

## 18.2 リハーサル手順

- 空のIssueを1つ作成（例：feature/ISSUE-99-noop）

- ブランチを切ってREADMEに改行を1つ追加してPR作成

- ci/ai-reviewが両方走り、PRにAIレビューコメントが付くことを確認

- PRをstagingにマージ→staging→release/stgにマージ

- STG ECSに新リビジョンがデプロイされ、/healthzがokを返す

- 元PRのブランチが remote に残っていることを確認

- release/prodへのマージはあえて行わず、手動承認の挙動を確認するだけ

## 18.3 STEP 0完了後に進む順序

- Memory MEM-6（build_context v1）：複数AIで使う共通関数なので最優先

- 通常チャット機能別設計書 → STEP 2実装

- CLAUDE.md / AGENTS.md の磨き込み（実装でわかった追加禁止事項を追記）

- デュアル回答モードの試作（Multi-AI Verificationの社員体感を作る重要機能）