Colobiz AI Workspace

Phase 1 開発設計書 兼 手順書

AI駆動開発フローに準拠したマスタードキュメント

Colobiz Inc.

発行日: 2026年4月27日

作成: Cowork（司令塔） / 監修: 宮本祐之

# 目次

# 第1部 プロジェクト概要

## 1. プロジェクトの目的とゴール

Colobiz AI Workspace は、Colobiz社員が日常業務でAIを使える社内共通基盤である。Phase 1の目的は、社員が「まずAIに相談する」状態を作ることにある。

本基盤は、要件定義・資料作成・見積り・Backlogタスク化・相談（壁打ち）といった業務において、社員の生産性を底上げすることを狙う。Phase 1は精度より定着を優先する。

### 1.1 ゴール（4つの軸）

- 業務整理：曖昧な相談を構造化して整理する

- 文章化：会話・箇条書きから資料・ドラフトを生成する

- タスク化：決定事項をBacklog課題草案まで落とす

- 判断補助：リスク・代替案を提示し、判断を後押しする

## 2. Phase 1のスコープ

### 2.1 やること（実装対象）

- 通常チャット（相談・壁打ちAI）

- 要件定義AI

- 資料作成AI

- 見積り補助AI

- Backlogタスク化AI（人間承認後にMCP経由でBacklogへ登録）

- レビューAI（4つの観点：宮本代表 / 吉田副社長 / 柏原執行役員 / Colobiz）

- 社内RAG（簡易版）

- 管理ダッシュボード（簡易版）

- 認証・権限（USER / ADMIN / APPROVER）

### 2.2 やらないこと（Phase 1では後回し）

- 完全自動Backlog登録（必ず人間承認を挟む）

- 完全自動見積り確定（最終判断は人間）

- 顧客向け公開

- 完全ローカルLLM（将来差し替え可能な構成にとどめる）

- 複雑なワークフロー承認

- 全社ナレッジ完全整理

- 高度なBI分析

- 細かい部署別課金管理

## 3. 成功指標

Phase 1の評価軸は次のとおり。週次の利用回数・削減時間・継続利用率を中心に、社員が継続的に使うかを見る。

| カテゴリ | 指標 | 目標水準（暫定） |
| --- | --- | --- |
| 週次 | 週次利用回数 | 社員1人あたり週3回以上 |
| 定着 | 社員利用率 | 全社員の60%以上 |
| 削減 | 要件定義作成時間の削減 | 30%以上削減 |
| 削減 | 資料作成時間の削減 | 30%以上削減 |
| 削減 | Backlog作成時間の削減 | 30%以上削減 |
| 削減 | 見積り作成時間の削減 | 30%以上削減 |
| 品質 | AI出力の満足度 | 5段階で平均4.0以上 |
| 品質 | 差し戻し率 | 20%以下 |

# 第2部 システム設計

## 設計原則：Multi-AI Verification by Design（Phase 1から実装）

Colobiz AI Workspaceは、Phase 1の段階から「機能ごとに最適なProvider/モデルを割り当て、必要箇所では2系統のAIで交差検証する」ことを実装思想に据える。AWS Bedrock（Claude）／ Azure OpenAI（GPT）／ Vertex AI（Gemini）の3環境がすでに整っているため、単一Provider依存にせず、最初から複数Providerを前提に基盤を作る。

本原則の3つのコミットメント

- 単一Providerに依存しない：機能別にメインProviderを割り当て、運用中に見直せるよう LLM Router で集約管理

- セルフレビュー禁止：実装と同じProviderで結果を検証しない（同じハルシネーションを見逃す）

- クロスAIレビューを既定化：レビュー系の機能は2モデル並列を初期構成とし、差分があればユーザーに見えるようにする

Tiered Model Design（モデル階層設計）

最上位モデルを全タスクに使うのは「高級シェフに皿洗いをさせる」状態でROIが悪い。タスクの重さに応じて3段階にモデルを使い分ける。

| Tier | 用途 | 代表モデル例 | 選定基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tier 1（軽量・高速） | 通常チャット（軽い相談）、UIの即レス、下書き生成 | GPT-5 mini / GPT-4o mini、Claude Haiku系、Gemini Flash系 | レイテンシ最優先・コスト最小・大量呼び出しに耐える |
| Tier 2（標準） | 資料作成、要件定義の中間フェーズ、営業トーク、Backlog分解 | GPT-5.x 標準、Claude Sonnet系、Gemini Pro系 | 品質と速度・コストのバランス |
| Tier 3（重い・高精度） | 最終アウトプット、見積りロジック、重要判断、レビューAI | GPT-5.5、Claude Opus系、Gemini Pro最上位 | 精度最優先・コスト許容・呼び出し頻度低 |

メモ: Tier 3は『仕上げ役』として最後だけ使う。これを徹底するだけでコスト/レイテンシが大きく改善する。

機能 × Provider × Tier の初期割り当て（Phase 1デフォルト）

| 機能 | メイン（Provider/モデル） | Tier | 補助 / セカンドオピニオン |
| --- | --- | --- | --- |
| 通常チャット（既定） | Azure OpenAI / GPT-5 mini系 | 1 | Bedrock / Claude Sonnet（深掘り切替）、Vertex AI / Gemini（切替） |
| 通常チャット（深掘り） | Bedrock / Claude Sonnet | 2 | — |
| 通常チャット（最終アウトプット） | Azure OpenAI / GPT-5.5 | 3 | — |
| 要件定義AI（ヒアリング中） | Bedrock / Claude Sonnet | 2 | — |
| 要件定義AI（最終ドラフト） | Bedrock / Claude Opus | 3 | Azure OpenAI / GPT-5.5（観点抜け検出） |
| 資料作成AI（ドラフト） | Azure OpenAI / GPT-5.x 標準 | 2 | — |
| 資料作成AI（最終仕上げ） | Azure OpenAI / GPT-5.5 | 3 | Bedrock / Claude（具体性チェック） |
| 見積り補助AI | Azure OpenAI / GPT-5.5 | 3 | Bedrock / Claude（任意セカンドオピニオン） |
| Backlogタスク化AI | Bedrock / Claude Sonnet | 2 | — |
| レビューAI（成果物） | Vertex AI / Gemini Pro最上位 ＋ Azure OpenAI / GPT-5.5（並列） | 3 | — |
| コードレビュー（PR） | Azure OpenAI / GPT-5.5 | 3 | Vertex AI / Gemini |
| 開発エージェント（将来） | Azure OpenAI（クローズド）/ 閉域Codex相当 | 3 | Bedrock / Claude（Claude Code） |

メモ: この割り当ては運用してから見直す前提（LLM Router設定で変更可能）。重要なのは『Tier 3を必要箇所だけに当てる』こと。最初から正解を当てに行くのではなく、本番のフィードバックでチューニングする。

### Orchestrator のモデル選択基準（5軸）

AI Orchestrator は以下の5基準でモデルを動的に選択する。設計書にこの基準を明記しておくことで、実装時の迷いを減らす。

- タスク種別：チャット / 要件定義 / 資料 / 見積り / Backlog / レビュー / 開発

- 処理の重さ：軽量（即レス）／ 中（数秒許容）／ 重（数十秒許容）

- レイテンシ要件：リアルタイム / バッチ

- コスト制約：トークン単価・呼び出し頻度・月次予算

- セキュリティ要件：閉域必須 / 公開可 / データ機密度

これらを総合し、Tier 1〜3 × Provider の組み合わせから最適モデルを選ぶ。LLM Routerは「役割名 → Provider+モデル」のマッピングを設定で持ち、ロジック自体はAdapter層を経由する。

### UX原則：モデルを選ばせない

社員は『GPT-5.5』『Claude Opus』を知らないし、知りたくもない。既定では Orchestrator が自動選択し、ユーザーは結果だけを受け取る。これを基本のUXとする。

- 既定UI：モデル選択は表示しない。Orchestratorが自動でTier・Provider決定

- 上級UI：高度ユーザー向けに「モデル切替」「デュアル回答モード（GPT vs Claudeなど並列＋差分）」をオプションとして用意

- 管理者UI：機能ごとのデフォルトTier・Providerを変更できる管理画面（プロンプト管理と同居）

メモ: 『モデルを選ばせない』は単なるUX論ではなく、運用上の安全装置でもある。社員が間違ったモデルを選んでコスト爆発・精度低下するリスクを回避する。

## 4. アーキテクチャ全体像

システムは8層構成。上位層から下位層に向かってデータが流れる。各層は疎結合で、特に L5（LLM Provider Adapter）と L7（RAG）は将来差し替え可能な構成とする。L3 の Decision Engine は全業務AIが共通で参照する『Colobizの思考OS』。

| レイヤ | コンポーネント | 役割 |
| --- | --- | --- |
| L1 | Next.js UI | ユーザーが操作する画面。チャット、業務別AI、ダッシュボード、管理画面を提供 |
| L2 | FastAPI Backend | 認証・権限・ログ・APIゲートウェイ |
| L3 | Decision Engine | Colobizの判断軸・3視点レビュー・逆算/順算・3要素評価・再現性チェックを集約。全業務AIが共通参照する思考OS |
| L4 | AI Orchestrator | プロンプト制御、役割別AIへの振り分け、共通プロンプト適用、Memory統合、Decision Engine 注入 |
| L5 | LLM Provider Adapter | 複数のLLM Providerを抽象化し差し替え可能にする自社実装の薄い層 |
| L6 | LLM Providers（実体） | AWS Bedrock（Claude） / Azure OpenAI（GPT） / Vertex AI（Gemini）。+ 必要に応じて OpenAI API / Gemini API（Direct）も |
| L7 | RAG層 | Vector DB（pgvector または OpenSearch） |
| L8 | 外部連携 | Backlog MCP Server / 社内DB / ファイル管理 |

メモ: L1〜L5は自社実装、L6〜L8は差し替えやすい設計とする。Bedrockで提供されるモデル（Claude等）と、外部API経由でしか提供されないモデル（GPT、Gemini）を同列に「Bedrockの中で切替」とは書かない。LLM Provider Adapter（L5）で抽象化することで初めて同列に扱える。Decision Engine（L3）は単一のサービス層に集約し、業務AIが個別プロンプトを書き散らかして判断軸が分散することを防ぐ。

### 4.1 LLM Provider Adapter層 設計詳細

Provider間の差異（モデルID、認証方式、リクエスト/レスポンス形式、ストリーミング、関数呼び出し、トークン計算）を吸収する薄い抽象層。Phase 1で「Bedrock + Claude」を主軸にしつつ、レビュー用や将来差し替え用にGPT・Geminiを呼べる構成にする。

インタフェース（擬似コード）

- class LLMProvider(Protocol): chat(messages, model, params) -> stream | full

- 実装：BedrockProvider / AzureOpenAIProvider / VertexAIProvider をPhase1で常備。OpenAIProvider / GeminiDirectProvider は代替経路としてオプション

- 呼び出し側は LLMRouter.invoke(role="chat|review|requirements|...", payload) のように役割で指定し、ルータが「役割→Provider+モデル」を決める

差異の吸収ポイント

| 項目 | AWS Bedrock | Azure OpenAI | Vertex AI（Gemini） |
| --- | --- | --- | --- |
| 主モデル | Claude（Sonnet/Opus/Haiku系） | GPT（4o / 4.1 等） | Gemini（1.5 Pro / Flash 等） |
| 認証 | IAM（AWS署名） | Azure AD（Entra ID）/ APIキー | GCPサービスアカウント / ADC |
| リクエスト形式 | Converse API | Chat Completions API | generateContent API |
| ストリーミング | Converse Stream | SSE | ストリーミング応答 |
| 関数呼び出し | Tool use | Tools / function calling | Function calling |
| 呼出経路 | VPC Endpoint | Private Endpoint or NAT固定IP | Private Service Connect or NAT固定IP |
| 契約上のデータ扱い | 学習に使用されない | Azure OpenAIは学習不使用（既定） | Vertex AIエンタープライズで学習不使用（既定） |
| 代替経路 | （無し） | OpenAI API（Direct）でも可 | Gemini API（Direct）でも可 |

役割別ルーティングの初期方針（Phase 1 デフォルト）

3つのProvider環境（AWS Bedrock / Azure OpenAI / Vertex AI）が全て利用可能であることを前提に、機能ごとに最適なProvider/モデルを割り当てる。設定はLLM Routerに集約し、運用中の見直しに備える。

| 機能 | メインProvider | 補助/レビューProvider | 意図 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通常チャット | Azure OpenAI / GPT（4o系） | Bedrock / Claude / Vertex AI / Gemini（Orchestratorで切替） | GPTは日本語の自然さ・ビジネス文の安定感に強い。深掘りや論点整理はClaudeへ切替 |
| 要件定義AI | Bedrock / Claude（Sonnet〜Opus） | Azure OpenAI / GPT で観点補強 | 曖昧な相談を構造化する力 + 別系統での抜け漏れ検出 |
| 資料作成AI | Azure OpenAI / GPT（4o等） | Bedrock / Claude で改稿 | 整った文体生成 + 具体性チェック |
| 見積り補助AI | Azure OpenAI / GPT（4o等） | — | WBS分解と数値推定の安定性 |
| Backlogタスク化AI | Bedrock / Claude（Sonnet） | — | 親子分解と命名規則遵守 |
| レビューAI（成果物） | Vertex AI / Gemini + Azure OpenAI / GPT（並列） | — | 2系統のクロスレビューで観点を確実に増やす |
| コードレビュー（PR） | Azure OpenAI / GPT | Vertex AI / Gemini | Claude実装→GPT/Geminiでクロス検証 |
| 開発エージェント | Azure OpenAI（クローズド）/ 閉域Codex相当 | Bedrock / Claude（Claude Code） | 閉域環境でのコード生成 |

メモ: Phase 1から「実装＝Provider A、レビュー＝Provider B」を実装思想として徹底する。同じProviderでセルフレビューさせるのは禁止ルールにする。

実装上の注意

- プロンプトはProvider非依存に書く（モデル固有の癖は最小限）

- 関数呼び出しはOpenAPI風JSON Schemaで統一し、Provider側のフォーマットはAdapterで変換

- コスト・レイテンシ・利用量はAdapter層で計測しCloudWatchへ

- 外部APIエラー時のフォールバック先をRouter設定で持つ（任意）

## 5. 技術スタック詳細

| カテゴリ | 技術 | 採用理由 |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 15 (App Router) / TypeScript / Tailwind CSS / shadcn/ui | サーバ・クライアント両方扱える、UIライブラリが充実、Claude Code との相性が良い |
| Backend | Python 3.12 / FastAPI / SQLAlchemy / Alembic | AI/LLMエコシステムとの親和性、型ヒント、自動OpenAPI |
| LLM Adapter | 自社実装の薄い抽象層 | Provider/モデル/パラメータ/認証/ストリーミングを統一インタフェースで吸収。Provider追加時はAdapter追加だけで済む |
| LLM Providers | AWS Bedrock（Claude）/ Azure OpenAI（GPT）/ Vertex AI（Gemini）。代替経路として OpenAI API / Gemini API（Direct） | 社内に既にAzure OpenAI環境とVertex AI環境がある前提。Phase1のメインはBedrock経由のClaude。クロスAIレビュー・差し替え用にAzure OpenAIとVertex AIを利用 |
| DB | Amazon RDS for PostgreSQL 16 + pgvector | OLTPとベクトル検索を同一DBで扱える |
| Auth | Amazon Cognito（推奨）または NextAuth + Cognito | RBAC実装容易、AWSと統合 |
| Container | Docker / Amazon ECS Fargate | 既存の社内ECS運用に合わせる |
| CDN/WAF | CloudFront / AWS WAF | 公開エンドポイント保護 |
| Secrets | AWS Secrets Manager / SSM Parameter Store | シークレットの一元管理 |
| Monitoring | Amazon CloudWatch / Sentry | ログ・メトリクス・エラー監視 |
| CI/CD | GitHub Actions | 既存運用に合わせる |
| MCP | Backlog MCP Server | Backlog課題の取得・作成・更新 |

## 6. ディレクトリ構成

モノレポ構成を推奨する。Phase 1の規模では複数リポジトリに分けるよりも、1つのリポジトリでフロント・バック・インフラをまとめる方が管理しやすい。

colobiz-ai-workspace/

- apps/

  - web/   — Next.js（フロントエンド）

  - api/   — FastAPI（バックエンド）

- packages/

  - prompts/   — 共通プロンプト・役割別プロンプト（コード管理）

  - schemas/   — フロント・バック共通の型定義（OpenAPIから生成）

- infra/

  - terraform/  — AWSインフラのIaC

  - docker/     — Dockerfile / docker-compose

- .github/

  - workflows/  — GitHub Actions

  - ISSUE_TEMPLATE/  — Issueテンプレ

  - PULL_REQUEST_TEMPLATE.md

- docs/

  - design/  — 機能別設計書

  - runbook/  — 運用手順書

- CLAUDE.md     — AIコンテキスト（実装時に必須）

- AGENTS.md     — エージェント別の指示

- README.md

## 7. データベース設計（共通テーブル）

以下は共通基盤として最初に作るテーブル。各AI機能は基本的にこの土台の上に構築する。詳細なカラム定義はAlembicマイグレーションで管理する。

| テーブル | 概要 | 主なカラム |
| --- | --- | --- |
| users | 社員ユーザー情報 | id, email, name, role, department, is_active, created_at |
| conversations | AIとの会話セッション | id, user_id, ai_type, title, created_at, updated_at |
| messages | 会話のメッセージ | id, conversation_id, role(user/assistant/system), content, model_used, tokens_in, tokens_out, created_at |
| prompts | 共通プロンプト・役割別プロンプト | id, ai_type, version, content, is_active, updated_by, updated_at |
| knowledge_documents | RAG投入ドキュメントメタ | id, title, source, owner, sensitivity, created_at |
| knowledge_chunks | RAG検索用チャンク | id, document_id, content, embedding(vector), tokens |
| estimates | 見積り結果 | id, conversation_id, payload(jsonb), reviewer_id, approved_at |
| backlog_drafts | Backlog課題草案 | id, conversation_id, parent_data(jsonb), children_data(jsonb), status(draft/approved/registered), approved_by, registered_at |
| conversation_summaries | L2 会話要約（メモリ） | id, conversation_id, summary, decisions, open_questions, next_actions, intent, project_key, updated_at |
| user_memories | L3 ユーザー別長期メモリ | id, user_id, memory_type, content, source, confidence, is_active, created_at, updated_at |
| project_memories | L4 案件別長期メモリ | id, project_key, title, summary, constraints, decisions, open_questions, next_actions, related_backlog_ids, owner_user_id, updated_at |
| audit_logs | 監査ログ | id, user_id, action, target_type, target_id, payload(jsonb), created_at |
| usage_metrics | ダッシュボード集計用 | id, user_id, ai_type, action, value, occurred_at |

## 8. 認証・認可設計

3つのロールを設ける。ロールごとに利用可能機能を分ける。

| ロール | 対象 | 利用可能機能 |
| --- | --- | --- |
| USER | 一般社員 | 通常チャット、業務別AI、自分の履歴閲覧、Backlog課題案作成（草案まで） |
| APPROVER | 承認者 | USER + Backlog登録承認、見積り内容確認、重要資料のレビュー |
| ADMIN | 管理者 | 全機能 + 全体利用状況確認、プロンプト管理、ナレッジ管理、ユーザー管理、ログ確認 |

社員ログインは Google Workspace を入口とし、内部の権限管理は Amazon Cognito のユーザープール＋グループで行う。社員アカウントの一元管理（追加・退職時の停止）を Google Workspace に集約しつつ、AWS 側で監査・ロール制御を完結させるためのハイブリッド構成。

構成

- Identity Provider：Google Workspace（GCPコンソールでOAuthクライアントを作成）

- Federation：Cognito User Pool の Identity Providers に Google を登録（OIDC）

- UI：Cognito Hosted UI を使い、ボタンを Google ログインのみに絞る（メール+パスワードのフォームは出さない）

- 属性マッピング：email → email、name → name、given_name / family_name など

- ロール：Cognito グループ（USER / APPROVER / ADMIN）。初回ログインは USER 自動付与、APPROVER / ADMIN は管理者が手動昇格

- 認可：FastAPI 側で JWT（Cognitoが発行するIDトークン or アクセストークン）を検証し、ロールベースで Depends を分ける

- セッション：apps/web 側で amazon-cognito-identity-js もしくは NextAuth（Cognito Provider）でトークン管理

運用ルール

- colobiz.co.jp ドメイン以外のGoogleアカウントは Hosted UI 上でブロック（attribute_request_method 経由 or Pre-Token Generation Lambdaで弾く）

- 退職者：Google Workspace 側でアカウント無効化 → Cognito 側のセッションも数分で失効

- 監査：CloudTrail（Cognito）と Workspace 監査ログの両方を保存

## 9. セキュリティ要件

### 9.1 投入禁止情報 / 投入可能情報

| 区分 | 投入禁止 | 投入可能 |
| --- | --- | --- |
| 個人情報 | 個人情報、給与情報、契約書原本、顧客の秘匿情報 | 社内ナレッジ、過去提案書、要件定義書、議事録 |
| 認証情報 | パスワード、APIキー | 業務フロー、一般的な案件情報 |
| 金融情報 | 金融情報、センシティブ情報 | 匿名化済み資料 |

### 9.2 必須制御

- ログ保存（messagesとaudit_logs）

- ユーザー別履歴管理（user_id紐付け）

- 権限管理（USER / APPROVER / ADMIN）

- Backlog書き込み前の承認

- 管理者監査（audit_logs閲覧画面）

- UI上での機密情報投入ルール表示（チャット入力欄に注意書き）

## 10. 6つのAIの概要設計

各AIごとに、機能概要・想定実装内容・想定テスト・依存基盤を示す。詳細は各機能の機能別設計書で定義する。

### 10.1 通常チャット（相談・壁打ちAI）

機能概要：社員が自由に相談できるベースAI。企画相談、営業相談、会議前の論点整理、クレーム対応相談、業務改善相談、判断に迷った時の選択肢整理など、用途は広い。会話履歴を保存し、過去会話を再開できる。社内向けの口調・判断軸で回答する。必要に応じて専用AIへの誘導も行う。

想定実装内容（概要）

- UI：Next.jsの`/chat`ページ。左サイドバーに会話履歴、中央にメッセージ表示、下部に入力欄

- API：`POST /api/chat/messages`（送信）、`GET /api/chat/conversations`（一覧）、`GET /api/chat/conversations/{id}`（詳細）

- AI Orchestrator：LLM Provider Adapter経由で Azure OpenAI / GPT-5 mini系（Tier 1：軽量・高速）を既定で呼び出し。共通プロンプトをシステムプロンプトに注入。重い処理が必要な場合のみTier 2/3へ自動エスカレーション

- Provider切替：上級UIに「モデル切替」をオプション提供。Bedrock / Claude（深掘り・長文・論点整理）、Vertex AI / Gemini（マルチモーダル・別観点）。既定UIでは表示しない（モデルを選ばせないUX）

- 自動振り分け（Orchestrator判定）：質問内容を解析し、雑談/相談 → GPT mini、要件整理っぽい → Claude Sonnet、技術質問 → GPT or Gemini、比較/検証 → 複数モデル並列、最終アウトプット要求 → Tier 3（GPT-5.5など）にエスカレーション

- デュアル回答モード：上級ユーザーが任意で「2モデル並列回答＋差分表示」を起動できる（GPT vs Claudeなど）。Multi-AI Verificationの社員体感を作る重要な機能

- DB：conversations / messages を使用。messagesにmodel_used列を持たせ、モデル切替履歴を保存

- ストリーミング：Server-Sent Events（SSE）でトークン単位のレスポンスを返却

- メモリ統合：Orchestratorが直近メッセージ＋会話要約＋ユーザー別メモリ＋案件別メモリ＋関連RAGを毎回build_context()で組み立てて投入。セッション切れでも文脈が継続

通常チャットの設計ステートメント（明文化）

通常チャットは Azure OpenAI（GPT系）をデフォルトとする。既定モデルはTier 1（GPT-5 mini系：軽量・高速・低コスト）とし、必要に応じて AI Orchestrator が Tier 2（GPT-5.x 標準）または Tier 3（GPT-5.5）へエスカレーションする。さらに、AI Orchestrator により Claude（Bedrock）および Gemini（Vertex AI）への切替も可能とする。用途に応じて最適なモデルを自動選択、または複数モデルによるクロス回答を実施する。社員にはモデル選択を強制せず、「結果だけを受け取る」UXを既定とする。

想定テスト（概要）

- 単体：プロンプト合成ロジック、メッセージ整形、DB保存

- 結合：認証→送信→Bedrock呼び出し→DB保存→ストリーム返却

- E2E：ログイン→新規会話→メッセージ送信→履歴に表示→過去会話再開

- E2E：モデル切替UIでGPT→Claudeに切替し、応答Providerが切り替わる

- E2E：デュアル回答モードでGPTとClaudeの2回答が並ぶ＋差分が表示される

- 受け入れ：日本語が自然か、社内向けの口調になっているか、エラー時にユーザーフレンドリーな表示が出るか

依存基盤：認証（Cognito）、DB、Bedrock接続、共通プロンプト

### 10.2 要件定義AI

機能概要：曖昧な相談を要件定義書ドラフトまで落とすAI。INPUTは「自治体向けに新しい地域通貨の仕組みを作りたい」のような未整理の依頼。OUTPUTは結論・要約・要件定義書ドラフト・確認事項・相談事項・懸念事項・Backlogタスク草案・ロードマップ草案。ヒアリング必須項目（ゴール、目的、理由、背景、期限、対象、対象範囲、条件、成果物、制約、リスク、ボトルネック）をAIが順次質問する。

想定実装内容（概要）

- UI：`/agents/requirements`ページ。チャット形式＋途中経過のサマリーパネル

- API：`POST /api/agents/requirements/messages`、`GET /api/agents/requirements/{conversation_id}/draft`（要件定義書ドラフト出力）

- ロジック：ヒアリングフェーズ → ドラフト生成フェーズ の2段階。状態は会話メタデータで管理

- 出力フォーマット：構造化JSON（結論/要約/要件/確認/相談/懸念/タスク/ロードマップ）→ Markdownレンダリング

- Provider割り当て：メイン = Bedrock / Claude（Sonnet〜Opus）。ドラフト完了時に Azure OpenAI / GPT へ「観点抜け漏れチェック」を投げ、結果をユーザーに併記

- Decision Engine 連携：ヒアリングロジック（Decision Engine §3）の固定起点（ゴール/目的/期限/背景）、Deep Research型、MVP出力8要素（結論/要約/要件定義書ドラフト/確認事項/相談事項/懸念事項/タスク草案/ロードマップ草案）を採用

想定テスト（概要）

- 単体：ヒアリング必須項目の網羅判定、フェーズ遷移ロジック、JSONパース

- 結合：会話入力 → ヒアリング → ドラフト生成 → DB保存

- E2E：曖昧な相談を入力 → 必要事項を質問される → ドラフトが生成される

- 受け入れ：必須12項目のヒアリングが抜けないこと、ドラフトに結論と懸念が含まれること

依存基盤：通常チャット基盤、構造化出力、レビューAI（任意で連携）

### 10.3 資料作成AI

機能概要：箇条書きや会話から、提案書・要件定義書・議事録・社内共有資料・営業資料・役員報告資料・handoff資料のドラフトを生成。Colobizらしい実務寄りの表現を心がける。資料の標準構成は「結論 / 背景 / 課題 / 提案 / 実行方針」。

想定実装内容（概要）

- UI：`/agents/docs`ページ。資料種別の選択 → 入力（箇条書き or 会話貼付） → 生成 → プレビュー → ダウンロード

- API：`POST /api/agents/docs/generate`、`GET /api/agents/docs/{id}/export?format=md|docx`

- ロジック：資料種別ごとのテンプレートプロンプト、構造化出力をMarkdownへ変換、必要に応じてdocx出力

- 出力フォーマット：Markdown（既定）/ docx（オプション）

- Provider割り当て：メイン = Azure OpenAI / GPT（4o系：整った文体生成が得意）。仕上げ／改稿に Bedrock / Claude を任意で適用（具体性チェック）

想定テスト（概要）

- 単体：資料種別ごとのテンプレ適用、Markdown生成

- 結合：入力 → 生成 → プレビュー → docxエクスポート

- E2E：会話を貼付 → 議事録ドラフトを生成 → ダウンロード

- 受け入れ：標準構成「結論/背景/課題/提案/実行方針」が含まれていること

依存基盤：通常チャット基盤、ドキュメント生成（Markdown→docx変換）

### 10.4 見積り補助AI

機能概要：見積りのたたき台を生成する。出力は作業項目、工数、金額レンジ、前提条件、リスクバッファ、追加確認事項、見積りコメント。WBSレベルの作業分解、人日／人月の目安、下限〜上限の幅を扱う。最終判断は必ず人間が行う。

想定実装内容（概要）

- UI：`/agents/estimate`ページ。案件概要入力フォーム＋生成結果の表形式表示＋編集機能

- API：`POST /api/agents/estimate/draft`、`POST /api/agents/estimate/{id}/save`

- ロジック：案件概要 → 作業分解 → 工数推定 → 金額レンジ算出 → 前提条件・リスク抽出

- DB：estimatesテーブルにJSON形式で保存

- Provider割り当て：メイン = Azure OpenAI / GPT（4o系：WBS分解・数値推定の安定性）。Phase 1ではセカンダリレビューなし、ただしユーザーが任意で Bedrock / Claude にセカンドオピニオンを求められるUIを設ける

- Decision Engine 連携：『実現可能性 / 収益性 / リスク』の3要素5段階スコアを出力に必ず付与（Decision Engine §6）。判定ルール：min(3要素) ≧ 3 で『案件成立』表示

想定テスト（概要）

- 単体：作業分解ロジック、工数算出、金額レンジ算出

- 結合：入力 → 生成 → 編集 → 保存

- E2E：案件概要を入力 → 見積りドラフトが表で表示 → 編集してDB保存

- 受け入れ：「最終判断は人間」のディスクレーマーがUI上に出ていること

依存基盤：通常チャット基盤、構造化出力、CSV/Excelエクスポート（後続Phase）

### 10.5 Backlogタスク化AI

機能概要：会議・要件・相談から、親課題／子課題の2階層でBacklog課題草案を生成。親課題は成果単位、命名は作業名ではなく「達成したい状態」。子課題はタスク名、目的、作業内容、完了条件、想定担当ロール、依存関係、関連する確認事項、関連する懸念事項を持つ。Phase 1ではAIによる直接登録は行わず、人間承認後にBacklog MCP経由で登録する。

想定実装内容（概要）

- UI：`/agents/backlog`ページ。会話入力 → 課題ツリー表示 → 編集 → 承認依頼 → 承認者画面

- API：`POST /api/agents/backlog/draft`、`POST /api/agents/backlog/{id}/submit-for-approval`、`POST /api/agents/backlog/{id}/approve`、`POST /api/agents/backlog/{id}/register`

- MCP連携：承認後にBacklog MCP Serverのadd_issueツールを呼び出し

- DB：backlog_draftsテーブル（status：draft → approved → registered）

- Provider割り当て：メイン = Bedrock / Claude（Sonnet系：親子分解・命名規則の遵守が得意）

想定テスト（概要）

- 単体：親子分解ロジック、命名規則チェック（達成したい状態か）

- 結合：会話 → 草案生成 → 承認フロー → MCP呼び出し（モック）

- E2E：会話を入力 → 課題ツリー → 承認者がapprove → Backlogに登録

- 受け入れ：人間承認なしには絶対にBacklogへ書き込まれないこと

依存基盤：通常チャット基盤、Backlog MCP Server、承認フロー

### 10.6 レビューAI

機能概要：成果物（要件定義書、提案書、見積り、Backlog課題、議事録、社内資料）を多面的にレビュー。観点は「宮本代表 視点：目的から逆算できているか」「吉田副社長 視点：技術的に成立しているか」「柏原執行役員 視点：運用として回るか」「Colobiz 視点：成果・実現可能性・リスクのバランス」。

想定実装内容（概要）

- UI：`/agents/review`ページ。成果物貼付 → 観点選択 → レビュー結果（4観点ごとにコメント）

- API：`POST /api/agents/review`

- ロジック：3つの役割別プロンプト（宮本・吉田・柏原）を並列実行 + Colobiz総評で集約。Decision Engine §4 と整合

- 3視点 × 別Provider 割り当て（Multi-AI Verification）：宮本=Bedrock/Claude Opus、吉田=Azure OpenAI/GPT-5.5、柏原=Vertex AI/Gemini Pro Max。総評はBedrockで集約

- 各視点が見るもの：宮本=目的から逆算しシンプルかつ実行可能か / 吉田=技術的正当性・実現可能・後続作業 / 柏原=運用イメージ・現メンバーで実現可能・スケジュールと金額の無理

- クロスAIレビューに転用可能な汎用APIとして設計（GitHubコードレビューにも使う）

- 3要素評価との接続：成果物に対して『実現可能性 / 収益性 / リスク』のスコアを Decision Engine §6 経由で付与

想定テスト（概要）

- 単体：観点ごとのプロンプト合成、並列実行制御

- 結合：入力 → 4観点並列実行 → 統合 → 表示

- E2E：要件定義書を貼付 → 4観点のコメントが返る

- 受け入れ：観点ごとに別の指摘が返ること（同一にならない）

依存基盤：通常チャット基盤、構造化出力

## セッション継続・長期メモリ設計（コア機能）

ChatGPT等で起こりがちな「セッションが切れたら全て忘れる」状態を回避することは、本基盤を『単なるチャットツール』から『Colobizの業務記憶を持つAI基盤』に押し上げる中核機能である。会話履歴・会話要約・ユーザー別メモリ・案件別メモリ・社内RAGを階層的に持ち、Orchestratorが毎回適切に組み合わせてLLMへ渡す。

### メモリ4階層

| 階層 | 内容 | 保持先 | 更新タイミング |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: 会話履歴 | メッセージ単位の生ログ。再開・引用・監査用 | messagesテーブル | メッセージ送受信ごと |
| L2: 会話要約 | 1会話の決定事項・未決事項・意図・次アクション・制約をAIで要約 | conversation_summariesテーブル | セッション終了時 / 一定メッセージ毎 / 明示要求時 |
| L3: ユーザー別長期メモリ | 社員個人の好み・判断軸・口調・継続案件の前提 | user_memoriesテーブル | 会話から自動抽出 + 本人/管理者編集可 |
| L4: 案件別長期メモリ | 案件・プロジェクト単位での合意事項・制約・次アクション | project_memoriesテーブル | Backlog / 議事録 / 会話から抽出 + 担当編集可 |

### 具体例（参考イメージ）

ユーザー別長期メモリ

- 宮本代表は結論ファーストを好む

- Colobizでは収益化・工数削減・横展開を重視する

案件別長期メモリ

- 牛月案件：会員制・深夜営業・Uber施策が重要

- 地域通貨案件：自治体担当者は◯◯氏、決裁ルートは△△

### Orchestratorの統合ロジック

AI Orchestrator はユーザー入力時に以下を統合してLLMへ渡す。全部渡すのではなく、関連度・トークン制約に応じて取捨選択する。

- 現在の入力（ユーザーの新しいメッセージ）

- 直近の会話メッセージ（直近 N 件）

- 会話要約（同一conversationのL2要約）

- ユーザー別長期メモリ（L3：本人の前提）

- 案件別長期メモリ（L4：会話タグ付けや明示指定で関連付け）

- 関連RAG検索結果（社内ナレッジ・過去資料）

これにより、セッションが切れても、長時間が経過しても、別の会話を新しく始めても、AIが『前提を覚えている』状態を作る。

### 追加テーブル設計

conversation_summaries

- id, conversation_id, summary（要約本文）, decisions（決定事項）, open_questions（未決事項）, next_actions（次アクション）, intent（ユーザーの意図）, project_key（案件キー任意）, updated_at

user_memories

- id, user_id, memory_type（preference / context / role / fact等）, content, source（chat / manual / extracted）, confidence（0-1）, is_active, created_at, updated_at

project_memories

- id, project_key, title, summary, constraints（制約）, decisions（決定事項）, open_questions（未決事項）, next_actions（次アクション）, related_backlog_ids（任意）, owner_user_id, updated_at

### セキュリティ・プライバシー

- user_memories は本人と管理者のみ閲覧・編集可能（他社員は不可）

- project_memories はプロジェクトメンバー＋管理者に閲覧制限（RBAC）

- メモリへの自動書き込みはユーザーに通知し、本人がオフ／削除可能

- 機密情報（個人情報・契約情報）は自動抽出時に除外フィルタを通す

- メモリの編集履歴は audit_logs に保存（改ざん検知）

### 想定実装内容

- API：`POST /api/memory/summaries`（要約生成・更新）、`GET /api/memory/user/me`、`GET /api/memory/project/{key}`、`PATCH /api/memory/...`

- バッチ：会話終了or一定間隔で要約バッチ実行（Tier 2モデルで安価に）

- UI：会話画面のサイドに「この会話の要約」「あなたの前提」「案件メモ」を折りたたみで表示し、編集ボタンで上書き可

- Orchestrator：`build_context(user_id, conversation_id, project_key)` を共通関数として実装し、全AI機能から呼ぶ

- RAGとメモリは別レイヤとして扱い、Orchestratorが両方を取りに行く

### 想定テスト

- 単体：要約生成プロンプト、メモリ抽出、build_contextの取捨選択ロジック、トークン上限への切り詰め

- 結合：会話 → 要約 → 別セッションでの再開 → 要約とメモリが反映されることを確認

- E2E：今日宮本代表が話した内容を、明日別会話で言及 → AIが文脈を踏まえて回答する

- 受け入れ：本人未許可情報がメモリに紛れ込んでいないこと、編集・削除が即時反映されること

設計ステートメント（明文化）

本システムでは、単一セッション内の会話履歴だけに依存せず、会話要約・ユーザー別メモリ・案件別メモリを保持する。AI Orchestrator は、ユーザー入力時に直近メッセージ・会話要約・ユーザー別メモリ・案件別メモリ・関連RAG検索結果を統合してLLMへ渡す。これにより、セッション切れや長時間経過後も、AIが業務文脈を継続して扱える状態を実現する。

# 第3部 インフラ設計

## 11. AWS構成

ステージング環境と本番環境を分離する。両環境は構成を揃え、リソースサイズだけ変える。

| カテゴリ | サービス | 用途 |
| --- | --- | --- |
| ネットワーク | VPC / Subnets / NAT GW / SG | Public / Private / DBの3層 |
| コンピュート | ECS Fargate | web（Next.js）/ api（FastAPI）の2サービス |
| ロードバランサ | Application Load Balancer | HTTPS終端、パスベースルーティング |
| DB | RDS for PostgreSQL（Multi-AZ：本番のみ） | OLTP + pgvector |
| AI（社内クラウド内） | Amazon Bedrock | Claudeを中心に利用。VPC Endpoint経由でインターネットに出さない |
| AI（社外クラウド） | Azure OpenAI（GPT） / Vertex AI（Gemini） | 社内既存環境を利用。可能なら Azure Private Endpoint / GCP Private Service Connect で閉域接続。難しい場合はNAT Gateway固定IP発信。Secrets ManagerでAPI鍵管理、CloudWatchで監査 |
| AI（外部API・代替） | OpenAI API / Gemini API（Direct） | Azure OpenAI / Vertex AI が使えない場合の代替経路。同様にSecrets Manager + 固定IP + 監査 |
| ストレージ | S3 | ファイルアップロード、ログアーカイブ |
| シークレット | Secrets Manager / SSM | DB接続情報、APIキー、Backlog APIキー |
| 認証 | Amazon Cognito | ユーザープール、グループでロール表現 |
| コンテナレジストリ | ECR | Dockerイメージ |
| 監視 | CloudWatch / Sentry | メトリクス、ログ、アラーム、エラー監視 |
| WAF/CDN | CloudFront + AWS WAF | DDoS対策、IP制限、Bot対策 |

## 12. ステージング・本番環境構成

AWSアカウントレベルで分離するか、同一アカウント内でVPCとリソース名で分離するかは別途判断する。Phase 1の規模感では同一アカウント内分離でも可。

| 項目 | ステージング | 本番 |
| --- | --- | --- |
| RDS | db.t4g.medium（シングルAZ） | db.m6g.large（Multi-AZ） |
| ECS | Fargate（最小1タスク） | Fargate（最小2タスク、Auto Scaling） |
| Bedrock | コスト削減モデル中心 | 本番モデル中心（必要に応じてClaude Opus等） |
| バックアップ | 自動スナップショット 7日 | 自動スナップショット 30日 + PITR |
| ドメイン | stg.colobiz-aiws.example | aiws.colobiz.example |

## 13. デプロイブランチ運用

ブランチ構成は以下のとおり。デプロイブランチへのマージをトリガーにECSへ展開する。

| ブランチ | 用途 | デプロイ先 |
| --- | --- | --- |
| main | 本番のメインブランチ。リリース確定したコード | （直接デプロイはしない） |
| release/prod | 本番デプロイブランチ。ここにマージで本番ECS展開 | 本番環境 |
| staging | ステージングのメインブランチ。次回リリース候補 | （直接デプロイはしない） |
| release/stg | ステージングデプロイブランチ。マージでSTG ECS展開 | ステージング環境 |
| feature/* | 機能開発ブランチ | （CI走るが環境にはデプロイしない） |
| fix/* | バグ修正ブランチ | （同上） |
| hotfix/* | 緊急修正ブランチ。本番から直接派生 | （緊急時のみ別ルート） |

リリースフロー

- feature/* で実装

- PR → レビュー → staging へマージ

- release/stg にマージ → ステージング環境にデプロイ

- ステージングでテスト

- OKなら staging を main へマージ

- release/prod にマージ → 本番環境にデプロイ

## 14. シークレット管理

- DB接続情報、Bedrock関連、Backlog APIキー、Cognito関連 → Secrets Manager

- 環境変数化された設定値（ログレベル、機能フラグ）→ SSM Parameter Store

- コードベースには絶対にシークレットを置かない（git-secrets / pre-commitフックで防御）

- ECSタスク定義からSecrets Managerを参照する形にする

## 15. 監視・ログ

- アプリログ：CloudWatch Logsに集約。構造化ログ（JSON）で出力

- メトリクス：CloudWatch Metrics（CPU、メモリ、APIレイテンシ、Bedrock呼び出し数）

- アラーム：CPU/メモリ閾値、5xxエラー率、Bedrock利用量、DBコネクション数

- 通知：SNS → Slack / メール

- エラー監視：Sentryでアプリ層の例外を集約

- コスト監視：Bedrock利用量をCloudWatchで日次集計、閾値超過でアラート

# 第4部 開発運用ルール

## 16. GitHub運用フロー

基本フローは次のとおり。すべての開発タスクはこの順序で進める。

- Issueを立てる（必ずIssueから開始）

- ブランチを切る（命名規則を遵守）

- Claude Codeで実装

- PR作成（PRテンプレ準拠）

- レビュー（GPT or Geminiによる自動AIレビュー → 人間レビュー）

- STGブランチ（staging → release/stg）にマージ

- ECSにアップロード（ステージング環境へデプロイ）

- ステージングでテスト開始

- 本番環境へのデプロイ：staging → main → release/prod の順にマージ

## 17. ブランチ保全ルール（重要）

マージ後もブランチは絶対に削除しない。これは厳守。

- PR画面の「Delete branch」ボタンは押さない

- リポジトリ設定の「Automatically delete head branches」は OFF にする

- すべてのブランチが履歴として残るように運用する

- 過去の実装・経緯を後から追跡できるようにするため

メモ: ブランチが大量に残るため、命名規則とラベルでの整理を徹底する。古い完了ブランチは削除ではなくアーカイブ用のプレフィックス（例：archived/）にリネームする運用も検討する。

## 18. ブランチ命名規則

| 種別 | プレフィックス | 命名例 |
| --- | --- | --- |
| 新機能 | feature/ | feature/ISSUE-12-chat-streaming |
| バグ修正 | fix/ | fix/ISSUE-34-conversation-load-error |
| 緊急修正 | hotfix/ | hotfix/ISSUE-78-prod-500-error |
| リファクタ | refactor/ | refactor/ISSUE-45-extract-prompt-loader |
| ドキュメント | docs/ | docs/ISSUE-90-api-readme |
| インフラ | infra/ | infra/ISSUE-22-bedrock-iam |

形式：`<種別>/<Issue番号>-<英小文字ハイフン区切りの概要>`

## 19. PRテンプレ・Issueテンプレ

### 19.1 Issueテンプレ

- 背景（なぜやるか）

- 目的

- 受け入れ条件（Definition of Done）

- 想定実装内容（概要レベル）

- 想定テスト（概要レベル）

- 関連リンク（要件定義書、設計書、過去Issue、Slackスレッド等）

- 優先度・期限

### 19.2 PRテンプレ

- 関連Issue（Closes #XX）

- 変更内容のサマリ

- 動作確認の方法（手元 / ステージング）

- スクリーンショットまたは動画

- 使ったAIと主要なプロンプト（再現性のため）

- セルフチェックリスト（テスト追加、ドキュメント更新、シークレット混入なし、ブランチ削除しない）

## 20. コードレビュー基準

- 最低1名のApprove必須（Phase 1は自分＋AIのため、AIレビューを必ず通す＋自分でも別途見直す）

- 自動AIレビュー（GPT or Gemini）の指摘に必ず対応またはコメントで反論

- レビュー観点：ロジック / 命名 / テスト網羅性 / セキュリティ / パフォーマンス / 既存コードへの影響

- レビューでは「正しさ」より「読みやすさ」を優先（後で他の人が読むことを意識）

## 21. CI/CD（GitHub Actions）

PR作成時およびマージ時に自動でCI/CDを走らせる。

| フェーズ | トリガー | 実行内容 |
| --- | --- | --- |
| Lint/型チェック | PR push | ESLint / Ruff / mypy / Prettier |
| 単体テスト | PR push | Jest / Vitest / pytest |
| AIレビュー | PR open | GPT or Gemini に差分を渡してレビューコメント自動投稿 |
| ビルド検証 | PR push | Docker build成功確認 |
| E2Eテスト | release/stg push 時 | Playwright（オプション） |
| デプロイ（STG） | release/stg push | ECRへimage push → ECSサービス更新 |
| デプロイ（本番） | release/prod push | ECRへimage push → ECSサービス更新（人手承認ステップ付き） |

## 22. ロールバック手順

本番障害発生時の戻し方を、選択肢として明文化しておく。誰がどの判断で実行するかは別途運用ルールで定める。

### 22.1 即時ロールバック（推奨：軽微な不具合）

- ECSタスク定義の前リビジョンに戻す（ECSコンソールまたはCLI）

- ECSサービスを更新し、前リビジョンのタスクを起動

- CloudWatchで正常化を確認

### 22.2 リリース取り消しロールバック（DBスキーマ変更を伴わない場合）

- release/prod ブランチを前のコミットに `git revert` してマージ

- CIが新しいイメージをビルドしECSデプロイ

### 22.3 DBマイグレーション付きロールバック

- マイグレーションのロールバックスクリプトが用意されているかを確認

- 不可逆マイグレーション（カラム削除・データ消失系）は基本ロールフォワード方針

- 可逆な場合のみ Alembic downgrade を実行

メモ: マイグレーションは「上りやすく下りやすく」を心がける。カラム追加とリネームは別マイグレーションに分け、消す操作は次のリリースで行うなどの工夫を機能別設計書で定める。

## 23. Hotfix運用

- 障害発生 → main から hotfix/ISSUE-XX を切る

- 実装 → PR → レビュー（緊急時はAIレビュー＋1名でも可）

- staging とは独立してテスト（可能ならステージングへも先にデプロイ）

- main へマージ → release/prod へマージ → 本番デプロイ

- 事後に staging へも反映してフロー上の差分をなくす

## 24. DBマイグレーション運用

- Alembicでマイグレーションを管理

- マイグレーションのレビューはコードレビューと同等の重みで実施

- 実行タイミングはECSデプロイの前段で実施（CI/CDのデプロイステップに組み込む）

- ステージングで必ず先に実行・検証

- 破壊的変更はリリースを2段階に分ける（追加 → 切替 → 削除）

## 25. テスト戦略全体方針

### 25.1 テストピラミッド

- 単体テスト：多く・速く（70%目安）

- 結合テスト：API層・DB連携（20%目安）

- E2Eテスト：主要ユースケースのみ（10%目安）

### 25.2 テスト対象範囲

- フロント：コンポーネント単体、フォーム動作、E2Eシナリオ

- API：エンドポイント単体、認証認可、DB保存、エラーハンドリング

- AI出力品質：プロンプトのスナップショットテスト＋人手評価セット

### 25.3 AI駆動でのテスト作成方針

- 実装と同時にClaude Codeにテストコードも書かせる

- AIに「あなたが見落としそうな境界値・異常系を10個挙げて」と問わせる

- 生成テストは必ず人間が読む（テストが間違っていたら本末転倒）

### 25.4 想定テストケース表のフォーマット

機能別設計書では下記の表で想定テストを管理する。

| No. | 種別 | 観点 | 前提条件 | 操作 | 期待結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正常系 | メッセージ送信 | ログイン済み | メッセージを入力して送信 | AI応答が表示される / DBに保存される |
| 2 | 異常系 | 未認証 | 未ログイン | API直叩き | 401を返す |
| 3 | 境界値 | 長文入力 | ログイン済み | 10万文字を入力 | サイズ制限のエラー表示 |

# 第5部 AI駆動開発フロー

## 26. 設計思想（Spec-Driven × Multi-AI Verification）

本プロジェクトの開発は、AIをフル活用する前提で組み立てる。AIに任せて品質を保つコツは、明確な仕様を書くこと（Spec-Driven）と、別系統のAIで検証すること（Multi-AI Verification）の2つに集約される。

## 27. 各工程でのAI活用と役割分担

| 工程 | 担当 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 要件整理 | Cowork（Claude） | ユーザー対話で要件を引き出す |
| 設計書作成 | Cowork（Claude） | 本書のような設計書を生成 |
| タスク分解（Issue化） | Cowork（Claude） | 実装単位に分解、DoDを明記 |
| 実装 | Claude Code | リポジトリで実コード生成・テストコード生成 |
| AIレビュー | Azure OpenAI（GPT）または Vertex AI（Gemini） | LLM Provider Adapter経由で別系統と交差検証。Bedrock経由のClaudeで実装→Azure OpenAIまたはVertex AIでレビューする組み合わせを基本とする |
| 人間レビュー | 宮本（最終承認） | ビジネスロジック・既存コード影響を確認 |
| デプロイ判断 | 宮本（権限者） | 本番デプロイブランチへのマージ実行 |

## 28. CLAUDE.mdの整備

リポジトリ直下にCLAUDE.mdを置き、Claude Codeが常に参照する共通コンテキストとする。最低でも次の項目を記載する。

- プロジェクト概要（このシステムは何か、誰のためか）

- 技術スタック（バージョン込み）

- ディレクトリ構成と各ディレクトリの役割

- 命名規則（変数、関数、ファイル、ブランチ）

- コーディング規約（フォーマッタ、リンター設定）

- 禁止事項（シークレットを書かない、ブランチを削除しない、本番に直接commitしない等）

- 開発ワークフロー（Issue → ブランチ → 実装 → PR）

- テスト方針（書く粒度、ツール）

- デプロイフロー（本書の第3部・第4部のサマリ）

## 29. プロンプトテンプレート集

`packages/prompts/` 配下にバージョン管理する。テンプレ例は次のとおり。

- common_system.txt：Colobiz共通プロンプト（結論ファースト、目的・背景の確認、実現可能性、リスク提示など9項目）— Decision Engine §2.2 と整合

- decision/judgment_axes_v1.txt：判断軸4主要項目（Decision Engine §2.1）

- decision/hearing_v1.txt：要件定義ヒアリングロジック（Decision Engine §3）

- decision/reverse_forward_v1.txt：逆算→順算シミュレーション（Decision Engine §5）

- decision/feasibility_v1.txt：実現可能性 / 収益性 / リスク 3要素評価（Decision Engine §6）

- decision/reproducibility_v1.txt：再現性チェック（Decision Engine §7）

- agent_chat.txt：通常チャット用

- agent_requirements.txt：要件定義AI用

- agent_docs.txt：資料作成AI用

- agent_estimate.txt：見積り補助AI用

- agent_backlog.txt：Backlogタスク化AI用

- agent_review_*.txt：レビューAI用（4観点ごと）

- review_pr.txt：PRレビュー用（GPT/Gemini向け）

## 30. ハルシネーション・セキュリティ・コスト対策

### 30.1 ハルシネーション対策

- 使うライブラリは事前にAIに「実在＆最新版か」確認させる

- APIシグネチャは公式ドキュメントを参照させる

- 動かないコードはエラーメッセージごとAIに渡して修正

- クロスAIレビューで矛盾点を炙り出す

### 30.2 セキュリティ対策

- Bedrock経由のClaudeはデータが学習に使われない（◎）

- Azure OpenAI（既定で学習不使用）/ Vertex AI（エンタープライズで学習不使用）も同様に安全。OpenAI API / Gemini API（Direct）を使う場合のみオプトアウト設定を確認

- .gitignoreで機密ファイル除外、pre-commitフックでシークレット検出

- AIに渡す前に個人情報・顧客データを除去するチェックをUI上に明示

- 外部AI（ChatGPT Web版等）への社内コード貼付は禁止ルールとして明文化

### 30.3 コスト対策

- Bedrock利用量をCloudWatchで日次集計

- モデルを工程で使い分ける（軽い作業はHaiku/Mini系、重い作業はOpus/4系）

- 月次予算アラートをCost Explorerで設定

- 不要な再生成を防ぐためにキャッシュ層を設ける（同一プロンプト+同一モデルの結果を一定時間キャッシュ）

## 31. クローズド環境での開発エージェント運用

将来、本基盤の上で開発作業（コード実装・レビュー・PRの自動化）も行えるようにする。Claude Code および OpenAI Codex 系のコーディングエージェントは、社外の公開環境ではなくクローズド（社内ネットワーク／VPC内）で動かす方針を前提とする。

### 31.1 目的と前提

- 開発時に扱うソースコードは社内資産。外部公開ネットワークを通さずに済むなら通さない

- Phase 1ではユーザー業務AIの提供が主、開発エージェント自動運用は Phase 1.5 以降の段階的導入

- Phase 1の段階でも「閉じた環境で動かせる構成」を前提にインフラを設計しておく

### 31.2 構成イメージ

- GitHub Actions self-hosted runner を社内VPC内のECS／EC2上で稼働

- ランナー上で Claude Code CLI / Codex CLI を起動、リポジトリへのアクセスは社内ネットワークから

- LLM呼び出しは LLM Provider Adapter 経由：Bedrockは VPC Endpoint、Azure OpenAI は Private Endpoint、Vertex AI は Private Service Connect が望ましい。閉域接続が難しい経路はNAT固定IPから発信

- Adapterの監査ログをCloudWatchへ集約、誰がどのコードに対してどのProviderを呼んだかを記録

- エージェントが触れる範囲は最小権限（IAMロール/PATスコープ）で制限

### 31.3 セキュリティ／運用

- Secrets Manager に各Providerの鍵を集約、定期ローテーション

- 外部AI（社外SaaS）への社内コードの送信は LLM Provider Adapter 経由のみに限定（直接curlなどでの送信を禁止）

- ZTNA / VPN 経由でしかランナーに到達できないネットワーク制御

- PRに対するエージェント実行は人間トリガー（ラベル付与など）を必須にする初期方針

- 実行ログ・差分・呼び出しProvider・トークン消費を全件保存（後の監査用）

### 31.4 段階導入の目安

- Phase 1：人間 + Claude Code（手元）+ AIレビュー（PR時に外部APIをLLM Adapter経由）

- Phase 1.5：self-hosted runnerでAIレビュー自動化を社内ネットワーク化

- Phase 2：軽微なIssueの自動実装（人間承認付き）を試験運用

- Phase 3以降：Codex / Claude Code の常時稼働、社内向けの開発支援AIとして本基盤に統合

## 32. 「想定実装内容」「想定テスト」の書き方ガイド

AIが正しく実装するためには、Issue・機能別設計書に「想定実装内容」と「想定テスト」を必ず書く。

### 31.1 想定実装内容に書くこと

- UI：どのページに、どんな部品を置くか（簡単なワイヤーで可）

- API：エンドポイント名、HTTPメソッド、リクエスト/レスポンスの主要フィールド

- ロジック：処理の流れ（箇条書き or 簡単なシーケンス）

- DB：使うテーブル、追加するカラム

- 使用するBedrockモデル、参照するプロンプト

- 非機能：レイテンシ目安、同時接続想定など

### 31.2 想定テストに書くこと

- 正常系：主要ユースケースを各1ケース

- 異常系：認証エラー、入力検証エラー、外部API失敗

- 境界値：空入力、最大長、特殊文字

- 受け入れ：ビジネス要件を満たすことを確認するシナリオ

### 31.3 良い例 / 悪い例

良い例：『POST /api/chat/messagesでconversation_idとcontentを受け取り、Bedrock Converse APIをClaudeで呼び出し、SSEでstreamingレスポンスを返す。messagesテーブルにrole=userとrole=assistantで2件保存。』

悪い例：『チャット機能を作る。』

メモ: AIに渡す情報は『曖昧さが残らないか』を基準に書く。書きすぎても困らない、足りないと迷う。

# 第6部 ロードマップ

## 33. Phase 1の実装順序

依存関係を踏まえ、次の順序で実装する。各STEPごとにIssue → ブランチ → PR → STG → 本番のフローを回す。

| STEP | 対象 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 0 | リポジトリ初期化 / インフラ土台 | モノレポ初期化、Terraform、ECS雛形、CI/CD最低限、CLAUDE.md整備 |
| 1 | 認証 / ユーザー管理 / 共通DB | Cognito、users、最低限のRBAC |
| 2 | 通常チャット（MVP） | Bedrock接続、conversations/messages、SSE、共通プロンプト |
| 3 | 簡易管理ダッシュボード（最低限） | 利用回数・利用者数の集計 |
| 4 | 要件定義AI | 通常チャットの拡張 |
| 5 | 資料作成AI | Markdown/docx出力 |
| 6 | 見積り補助AI | 見積り表UI、estimates保存 |
| 7 | RAG基盤（簡易版） | knowledge_documents / chunks、埋め込み生成 |
| 8 | Backlogタスク化AI | Backlog MCP連携、承認フロー |
| 9 | レビューAI | 4観点並列実行 |
| 10 | 管理ダッシュボード拡張 | AI別・部署別の集計、よく使われるプロンプト等 |

## 34. マイルストーン（仮）

| マイルストーン | 目安期間 | 完了条件 |
| --- | --- | --- |
| M0：土台 | 2〜3週間 | STEP 0〜1完了、ステージング環境にHello Worldがデプロイされる |
| M1：チャットMVP | 3〜4週間 | STEP 2完了、社員が通常チャットを使い始められる状態 |
| M2：業務AI3つ | 4〜6週間 | STEP 4〜6完了、要件定義・資料・見積りが使える |
| M3：Backlog/レビュー/RAG | 6〜8週間 | STEP 7〜9完了 |
| M4：仕上げ | 2〜3週間 | STEP 10完了、Phase 1全体の安定化 |

メモ: 期間はあくまで目安。実装初期はクローズドで宮本＋AIで進め、品質が安定してきたタイミングで社内ロールアウトの段取りを別途検討する。

## 35. リスクと対応策

| リスク | 影響 | 対応策 |
| --- | --- | --- |
| AIのハルシネーションでコードが破綻 | 中〜高 | クロスAIレビュー、テスト先行、小粒度PR、人間最終確認 |
| Bedrockコスト超過 | 中 | モデル使い分け、月次予算アラート、キャッシュ層 |
| プロンプトの暗黙仕様化 | 中 | プロンプトもコード管理（packages/prompts/）、変更はPR必須 |
| RAGの精度が出ない | 中 | Phase 1は簡易版で良いと割り切る、評価セットを用意 |
| Backlog誤登録 | 高 | 人間承認必須、APIキーの権限を最小化、ロールバック手順を整備 |
| セキュリティ事故（情報投入ミス） | 高 | UI上の注意書き、監査ログ、ロールベース制御 |
| 1人開発でレビューが甘くなる | 中 | AIレビューを必ず通す、定期的に第三者レビューを依頼するなどの仕組み化 |
| 仕様変更が多発 | 中 | Issue粒度を小さくする、要件定義書に「やらないこと」を書き続ける |

# 付録

## 付録A. 用語集

| 用語 | 説明 |
| --- | --- |
| MVP | Minimum Viable Product。最小限の機能で価値を提供できるバージョン |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation。社内文書を検索してLLMに渡す手法 |
| MCP | Model Context Protocol。AIツール連携の標準仕様 |
| Spec-Driven | 明確な仕様を先に書いてからAIに実装させる開発スタイル |
| Multi-AI Verification | 実装したAIとは別のAIにレビューさせる二重チェック手法 |
| DoD | Definition of Done。完了の定義 |
| RBAC | Role-Based Access Control。ロール単位の権限制御 |
| IaC | Infrastructure as Code。インフラをコードで管理する手法 |

## 付録B. 参考リンク

- AWS Bedrock 公式ドキュメント

- Next.js App Router ドキュメント

- FastAPI ドキュメント

- Backlog MCP Server リポジトリ

- pgvector リポジトリ

- Anthropic Claude モデルカード

## 付録C. 環境変数一覧（雛形）

| カテゴリ | キー | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 共通 | ENV | stg / prod |
| 共通 | LOG_LEVEL | INFO / DEBUG |
| DB | DATABASE_URL | PostgreSQL接続文字列（Secrets Manager参照） |
| Auth | COGNITO_USER_POOL_ID | ユーザープールID |
| Auth | COGNITO_CLIENT_ID | アプリクライアントID |
| Bedrock | BEDROCK_REGION | ap-northeast-1 等 |
| Bedrock | BEDROCK_DEFAULT_MODEL | Bedrock 通常用モデルID（Claude Sonnet等） |
| Bedrock | BEDROCK_HEAVY_MODEL | Bedrock 重い処理用モデルID（Claude Opus等） |
| Azure OpenAI | AZURE_OPENAI_ENDPOINT | Azure OpenAI エンドポイントURL |
| Azure OpenAI | AZURE_OPENAI_DEPLOYMENT | デプロイメント名（GPT-4o等） |
| Azure OpenAI | AZURE_OPENAI_API_KEY | APIキー（Secrets Manager参照） |
| Vertex AI | GCP_PROJECT_ID | GCP プロジェクトID |
| Vertex AI | VERTEX_LOCATION | リージョン（asia-northeast1 等） |
| Vertex AI | VERTEX_GEMINI_MODEL | Geminiモデル名（gemini-1.5-pro 等） |
| LLM Router | LLM_TIER1_CHAT | Tier1既定（例：azure_openai:gpt-5-mini） |
| LLM Router | LLM_TIER2_STANDARD | Tier2標準（例：azure_openai:gpt-5） |
| LLM Router | LLM_TIER3_FINAL | Tier3最終仕上げ（例：azure_openai:gpt-5.5） |
| LLM Router | LLM_ROUTE_CHAT_DEFAULT | 通常チャット既定（Tier1：azure_openai:gpt-5-mini） |
| LLM Router | LLM_ROUTE_CHAT_DEEP | 通常チャット深掘り（Tier2：bedrock:claude-sonnet） |
| LLM Router | LLM_ROUTE_CHAT_MULTIMODAL | 通常チャットマルチモーダル（vertex_ai:gemini-pro） |
| LLM Router | LLM_ROUTE_REQUIREMENTS_HEARING | 要件定義ヒアリング中（Tier2：bedrock:claude-sonnet） |
| LLM Router | LLM_ROUTE_REQUIREMENTS_FINAL | 要件定義最終ドラフト（Tier3：bedrock:claude-opus） |
| LLM Router | LLM_ROUTE_DOCS_DRAFT | 資料作成ドラフト（Tier2：azure_openai:gpt-5） |
| LLM Router | LLM_ROUTE_DOCS_FINAL | 資料作成仕上げ（Tier3：azure_openai:gpt-5.5） |
| LLM Router | LLM_ROUTE_ESTIMATE | 見積り補助AI用（Tier3：azure_openai:gpt-5.5） |
| LLM Router | LLM_ROUTE_BACKLOG | Backlog AI用（Tier2：bedrock:claude-sonnet） |
| LLM Router | LLM_ROUTE_REVIEW_PRIMARY | レビューAI主軸（Tier3：vertex_ai:gemini-pro-max） |
| LLM Router | LLM_ROUTE_REVIEW_SECONDARY | レビューAI副軸（Tier3：azure_openai:gpt-5.5） |
| LLM Router | LLM_ROUTE_CODE_REVIEW | コードレビュー用（Tier3：azure_openai:gpt-5.5） |
| LLM Router | LLM_ROUTE_DEV_AGENT | 開発エージェント（Azure OpenAI クローズド or 閉域Codex相当） |
| Backlog | BACKLOG_API_KEY | Backlog APIキー（Secrets Manager参照） |
| Backlog | BACKLOG_SPACE_ID | BacklogスペースID |
| Storage | S3_BUCKET_UPLOADS | アップロード用S3バケット名 |
| Monitoring | SENTRY_DSN | Sentry DSN（Secrets Manager参照） |

## 付録D. 機能別設計書テンプレート

各機能の機能別設計書は下記の章立てで作成する。

- 機能概要（要件定義書のどの部分に対応するか）

- ユーザーストーリー / ユースケース

- 画面設計（ワイヤーフレーム）

- API仕様（エンドポイント、リクエスト/レスポンス、エラー）

- DB設計（追加・変更するテーブル、マイグレーション方針）

- ロジック詳細（フロー、状態遷移）

- 使用するAIモデル / プロンプト

- 想定実装内容（具体）

- 想定テスト（テストケース表）

- 非機能要件

- セキュリティ・プライバシー考慮

- 実装手順（Issue分解）

- デプロイ手順（特殊事項があれば）

- リスクと対応