Colobiz AI Workspace

Phase 1 / Memory機構

機能別詳細設計書

業務記憶を持つAI基盤の中核機能

Colobiz Inc.

発行日: 2026年4月27日

作成: Cowork（司令塔） / 監修: 宮本祐之

親ドキュメント: Phase 1 開発設計書 兼 手順書

# 目次

# 1. 機能概要

## 1.1 何を解決する機能か

ChatGPT等で起こりがちな『セッションが切れたらAIが全て忘れる』状態を回避し、社員と業務の文脈を継続的に保持する。本基盤を『単なるチャットツール』から『Colobizの業務記憶を持つAI基盤』に押し上げる中核機能である。

## 1.2 全AI機能に対する横断機能

Memory機構は、通常チャット・要件定義AI・資料作成AI・見積り補助AI・Backlogタスク化AI・レビューAI のすべてに横串で効く。各AI機能はLLM呼び出しの直前に AI Orchestrator の build_context() を経由し、現在の入力＋直近メッセージ＋会話要約＋ユーザー別メモリ＋案件別メモリ＋関連RAG を統合してLLMに渡す。

## 1.3 Phase 1のスコープ

やること（実装対象）

- メモリ4階層の保持（messages / conversation_summaries / user_memories / project_memories）

- AI Orchestratorのbuild_context()共通関数

- 会話要約の自動生成（バッチ＋オンデマンド）

- ユーザー別・案件別メモリの自動抽出（候補提示→ユーザー承認）

- メモリの手動編集UI（チャット画面サイドパネル＋設定ページ）

- 権限・監査・削除フロー

やらないこと（Phase 1では後回し）

- ナレッジグラフ化・エンティティ抽出

- メモリ同士の高度な競合解決（衝突検出までは行うが、自動マージはしない）

- 複数言語対応（日本語のみ）

- メモリの時系列バージョニング（更新履歴は監査ログに留める）

## 1.4 成功条件

- 社員が前日に話した内容を、別の日・別の会話で言及した時にAIが文脈を踏まえて回答できる

- 会話を再開するとAIが過去の決定・未決事項を踏まえて続きを話せる

- ユーザーが自分のメモリを閲覧・編集・削除できる

- プロジェクトメンバーが案件メモリを更新できる

- 管理者が監査ログでメモリの変更を追跡できる

# 2. メモリ4階層の詳細

## 2.1 全体マップ

| 階層 | テーブル | 粒度 | 保持期間 | 更新タイミング | アクセス権 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 会話履歴 | messages | メッセージ単位 | 全件保持（ライフタイム） | メッセージ送受信ごと（リアルタイム） | 本人＋管理者 |
| L2 会話要約 | conversation_summaries | 1会話に1レコード | 会話と同寿命 | セッション終了 / Nメッセージごと / 明示要求 | 本人＋管理者 |
| L3 ユーザー別メモリ | user_memories | 1ユーザーに複数レコード | 本人が削除するまで（退職時に一括削除） | 会話から自動抽出（承認後保存）/ 手動 | 本人＋管理者 |
| L4 案件別メモリ | project_memories | 1案件に複数レコード | 案件クローズ後アーカイブ | Backlog/議事録/会話から抽出 + 担当編集 | プロジェクトメンバー＋管理者 |

メモ: L1〜L4は独立して書き込み可能だが、Orchestratorは毎回4階層を統合して読み出す。書き込み権限と読み出し権限は分けて設計する。

## 2.2 L1 会話履歴 (messages)

最も基本となるレイヤ。生のメッセージをそのまま保存する。

- 用途：過去会話の再開、特定発言の引用、監査

- 特徴：圧縮・要約せず原文保持。トークン制約はOrchestrator側で制御

- 関連：conversations と1対多。ロール（user/assistant/system）を持つ

## 2.3 L2 会話要約 (conversation_summaries)

1会話まるごとを構造化要約したスナップショット。AIで生成し、上書き更新する。

含まれるフィールド

- summary：自然文で会話の要旨

- decisions：会話で決定した事項のリスト

- open_questions：未決事項のリスト

- next_actions：次にやることのリスト

- intent：ユーザーの意図（雑談 / 相談 / 要件整理 / 見積り 等のタグ付け）

- project_key：関連する案件キー（あれば）

更新タイミング

- 会話の最終メッセージから20メッセージごと

- セッションが30分無活動になった時

- ユーザーが「要約を更新」ボタンを押した時

- 夜間バッチで未要約の会話をまとめて処理

## 2.4 L3 ユーザー別長期メモリ (user_memories)

社員個人に紐づく長期記憶。AIが各社員の判断軸・好み・継続案件の前提を学習する。

メモリ種別（memory_type）

| タイプ | 意味 | 例 |
| --- | --- | --- |
| preference | 好み・スタイル | 結論ファーストを好む、箇条書きより文章を好む |
| context | 業務文脈・継続前提 | Colobizでは収益化・工数削減・横展開を重視 |
| role | 肩書・役割・責任範囲 | 代表取締役、企画統括 |
| fact | 事実情報 | 週次定例は毎週月曜10時 |

信頼度（confidence）

- 自動抽出時にAIが0.0〜1.0で付与

- 0.7未満は『候補』としてユーザー承認を必須にする

- ユーザーが承認すると1.0に上書き

- ユーザーが手動編集したものは常に1.0

## 2.5 L4 案件別長期メモリ (project_memories)

案件・プロジェクト単位での合意・制約・次アクションを保持する。

含まれるフィールド

- title：案件タイトル

- summary：案件の概要

- constraints：制約条件（予算・期限・技術）

- decisions：合意済みの決定事項

- open_questions：未決事項

- next_actions：次のアクション

- related_backlog_ids：関連するBacklog課題ID

- owner_user_id：案件オーナー

- visibility：project_members（参加者のみ） / public_internal（社内全公開）

## 2.6 RAG（社内ナレッジ）との関係

RAGは独立したレイヤで、社内ナレッジ（過去提案書、要件定義書、議事録、社内ルール、見積り資料、Backlog完了課題、成功失敗事例、ナレッジ資料）を保持する。MemoryとRAGは別レイヤだが、Orchestratorはbuild_context()内で両方を取得し、トークン予算に応じて配合する。

- Memory：会話・社員・案件に紐づく『個別の記憶』

- RAG：社内全体の『知識ベース』

- Orchestrator：両方を取りに行き、関連度・トークン予算で重み付け

# 3. DB詳細

## 3.1 conversation_summaries

CREATE TABLE conversation_summaries (

id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

conversation_id UUID NOT NULL UNIQUE REFERENCES conversations(id) ON DELETE CASCADE,

summary         TEXT NOT NULL,

decisions       JSONB NOT NULL DEFAULT '[]'::jsonb,

open_questions  JSONB NOT NULL DEFAULT '[]'::jsonb,

next_actions    JSONB NOT NULL DEFAULT '[]'::jsonb,

intent          VARCHAR(64),

project_key     VARCHAR(128),

token_count     INT NOT NULL DEFAULT 0,

model_used      VARCHAR(128),

created_at      TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),

updated_at      TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE INDEX idx_conv_summaries_project ON conversation_summaries(project_key);

CREATE INDEX idx_conv_summaries_intent ON conversation_summaries(intent);

## 3.2 user_memories

CREATE TABLE user_memories (

id                     UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id                UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,

memory_type            VARCHAR(32) NOT NULL CHECK (memory_type IN ('preference','context','role','fact')),

content                TEXT NOT NULL,

structured_data        JSONB,

source                 VARCHAR(16) NOT NULL CHECK (source IN ('chat','manual','extracted')),

source_conversation_id UUID REFERENCES conversations(id) ON DELETE SET NULL,

confidence             REAL NOT NULL DEFAULT 1.0 CHECK (confidence >= 0 AND confidence <= 1),

is_active              BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,

embedding              vector(1536),

created_at             TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),

updated_at             TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE INDEX idx_user_mem_user ON user_memories(user_id) WHERE is_active = TRUE;

CREATE INDEX idx_user_mem_type ON user_memories(user_id, memory_type) WHERE is_active = TRUE;

CREATE INDEX idx_user_mem_emb ON user_memories USING hnsw (embedding vector_cosine_ops);

## 3.3 project_memories

CREATE TABLE project_memories (

id                  UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

project_key         VARCHAR(128) NOT NULL,

title               VARCHAR(255) NOT NULL,

summary             TEXT,

constraints         JSONB NOT NULL DEFAULT '[]'::jsonb,

decisions           JSONB NOT NULL DEFAULT '[]'::jsonb,

open_questions      JSONB NOT NULL DEFAULT '[]'::jsonb,

next_actions        JSONB NOT NULL DEFAULT '[]'::jsonb,

related_backlog_ids JSONB NOT NULL DEFAULT '[]'::jsonb,

owner_user_id       UUID REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,

visibility          VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'project_members'

CHECK (visibility IN ('project_members','public_internal')),

embedding           vector(1536),

created_at          TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),

updated_at          TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE INDEX idx_proj_mem_key ON project_memories(project_key);

CREATE INDEX idx_proj_mem_owner ON project_memories(owner_user_id);

CREATE INDEX idx_proj_mem_emb ON project_memories USING hnsw (embedding vector_cosine_ops);

## 3.4 project_members（参考）

案件メンバー管理用の補助テーブル。アクセス制御に使う。Phase1では簡易版でOK。

CREATE TABLE project_members (

id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

project_key VARCHAR(128) NOT NULL,

user_id     UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,

role        VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'member',

created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),

UNIQUE(project_key, user_id)

);

## 3.5 マイグレーション方針

- AlembicでPRごとに小粒に分割（追加→切替→削除の段階リリースを徹底）

- 初回マイグレ：3テーブル + index + (可逆な範囲で)外部キー

- ロールバック手順：is_activeで論理無効化 → downgradeでテーブル削除

- ステージングで必ず先行検証（本番移行は数日空けて様子見）

# 4. API仕様

## 4.1 共通仕様

- ベースパス：/api/memory

- 認証：JWT（Cognito）必須。エンドポイントごとにロールチェック

- 形式：JSON。日付はISO 8601 UTC

- ページング：?limit=&cursor= 形式（デフォルトlimit=20、最大100）

- エラー：{ "error": { "code": "...", "message": "...", "details": {...} } }

## 4.2 会話要約系

GET /api/memory/summaries/{conversation_id}

- 会話の要約を取得

- 権限：会話の所有者または管理者

- レスポンス：{ id, conversation_id, summary, decisions, open_questions, next_actions, intent, project_key, updated_at }

POST /api/memory/summaries/{conversation_id}/regenerate

- 要約を強制再生成

- ボディ：{ force: bool, model: string optional }

- 非同期。レスポンスはjob_id、完了時にWebSocketまたはポーリングで通知

PATCH /api/memory/summaries/{conversation_id}

- ユーザーが要約を手動編集

- ボディ：{ summary?, decisions?, open_questions?, next_actions?, intent?, project_key? }

- source=manualで上書き、その後の自動再生成で上書きしない（ロック機構）

## 4.3 ユーザー別メモリ系

GET /api/memory/user/me

- 自分のメモリ一覧

- クエリ：?type=preference&active=true

- レスポンス：{ items: [...], next_cursor }

GET /api/memory/user/{user_id}

- 管理者のみ。他ユーザーのメモリ閲覧

POST /api/memory/user/me

- 手動でメモリを追加

- ボディ：{ memory_type, content, structured_data? }

- source=manual、confidence=1.0で保存

PATCH /api/memory/user/me/{memory_id}

- メモリを編集

DELETE /api/memory/user/me/{memory_id}

- 論理削除（is_active=false）。30日後に物理削除

POST /api/memory/user/me/{memory_id}/toggle

- 有効/無効をトグル

POST /api/memory/user/me/extract-candidates

- ボディ：{ conversation_id }

- 会話からメモリ候補を抽出して返す（保存はせず候補一覧）

POST /api/memory/user/me/approve

- ボディ：{ candidates: [{ memory_type, content, structured_data?, confidence }] }

- 候補をまとめて承認・保存

## 4.4 案件別メモリ系

GET /api/memory/project/{key}

- 案件メモリ一覧（プロジェクトメンバー or 管理者のみ）

POST /api/memory/project/{key}

- 案件メモリを追加

- ボディ：{ title, summary?, constraints?, decisions?, open_questions?, next_actions?, related_backlog_ids?, visibility }

PATCH /api/memory/project/{key}/{memory_id}

- 編集

DELETE /api/memory/project/{key}/{memory_id}

- 論理削除

POST /api/memory/project/{key}/extract-candidates

- ボディ：{ conversation_id?, backlog_issue_id? } どちらか必須

- 会話 or 完了Backlog課題から候補を抽出

## 4.5 内部API（テスト・運用用）

POST /api/internal/context/build

- build_context()のラッパー。テスト・デバッグ用

- ボディ：{ user_id, conversation_id?, project_key?, user_message?, token_budget? }

- レスポンス：ContextPackage（後述）。各セグメントのトークン数とソースを返す

- 権限：ADMINのみ

## 4.6 リクエスト・レスポンス例

例：GET /api/memory/user/me?type=preference

Response 200:

{

"items": [

{

"id": "...uuid...",

"memory_type": "preference",

"content": "結論ファーストを好む",

"source": "extracted",

"confidence": 1.0,

"is_active": true,

"updated_at": "2026-04-26T08:30:00Z"

}

],

"next_cursor": null

}

# 5. build_context() 設計

## 5.1 関数シグネチャ

def build_context(

user_id: UUID,

conversation_id: UUID,

project_key: Optional[str] = None,

user_message: str = "",

token_budget: int = 8000,

options: ContextOptions = ContextOptions(),

) -> ContextPackage:

...

## 5.2 ContextPackage 構造

class ContextPackage:

system_prompt:       str       # 共通プロンプト＋役割プロンプト合成

recent_messages:     list      # L1から取得した直近N件

conversation_summary: dict    # L2の要約

user_memories:       list      # L3から関連抽出（embedding検索）

project_memories:    list      # L4から取得

rag_chunks:          list      # RAG検索結果

token_breakdown:     dict      # 各セグメントのトークン消費（監査用）

truncation_log:      list      # 切り詰めた箇所と理由

## 5.3 トークン予算の配分（既定値）

| セグメント | 予算割合 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| system_prompt | 10% | 共通プロンプト＋役割プロンプト |
| recent_messages | 25% | 直近N件、Nは予算に応じて動的決定 |
| conversation_summary | 10% | L2要約 |
| user_memories | 15% | embedding上位K件＋直近編集 |
| project_memories | 15% | 案件別の重要事項 |
| rag_chunks | 15% | 社内ナレッジ |
| 余裕（ユーザー入力＋応答用） | 10% | 想定よりオーバーした時の安全マージン |

メモ: 配分はContextOptionsで上書き可能。要件定義AIなどでは「summary多め・RAG多め」、見積り補助では「project_memories多め」のようにカスタマイズする。

## 5.4 ロジックフロー

- user_messageを埋め込みベクトル化（Bedrock Titan Embeddings or OpenAI Embeddings、Provider Adapter経由）

- L1：messagesから直近N件取得（conversation_id、created_at DESC）

- L2：conversation_summariesから当該会話の要約を取得

- L3：user_memoriesから (a) is_active=TRUEのもの全件 (b) embedding類似度上位K件 を取得

- L4：project_keyが指定されていれば project_memoriesから関連メモリを取得

- RAG：knowledge_chunksに対して embedding検索で上位K件取得

- 各セグメントのトークン数を計測

- 予算超過セグメントを優先度（直近 > 要約 > メモリ > RAG）に応じて切り詰め

- ContextPackageを構築して返す

## 5.5 切り詰め戦略

- recent_messages：古いメッセージを先に削る（最新は必ず残す）

- user_memories：confidence・updated_at・embedding類似度の複合スコアで上位を残す

- project_memories：next_actions と open_questions を優先（過去のdecisionsは要約済みなので削れる）

- rag_chunks：類似度スコア下位から削る

- conversation_summary：summary本文＞decisions＞open_questions＞next_actions の順で残す

- 最終手段：summarize_on_overflowオプションで、上記でも収まらない場合に動的要約を実行

## 5.6 キャッシュ

- user_memoriesは更新頻度低い → 5分キャッシュ（Redis or in-memory）

- project_memoriesも同様

- conversation_summaryはconversation_idでキャッシュ、要約再生成時にinvalidate

- embeddingは入力テキストでキャッシュ（同一質問の再呼び出しでコスト削減）

## 5.7 観測可能性

- ContextPackage.token_breakdownをログ出力（CloudWatch Logs）

- どのメモリが選ばれたかをaudit_logsに残す（後で『なぜそう答えた？』を追跡）

- 切り詰めが頻発するセグメントは予算配分の見直し対象

# 6. 自動要約・自動抽出ロジック

## 6.1 会話要約の自動生成

トリガー

- 会話の最終メッセージから20メッセージごと（カウンタ管理）

- セッション無活動30分（最終メッセージ時刻 + 30min を過ぎた時にバッチが拾う）

- ユーザーが「要約を更新」を明示要求した時

- 夜間バッチ（毎日深夜）：未要約 or 古い要約を一括処理

使用モデル

- Tier 2（GPT-5.x標準 or Claude Sonnet）。コスト最適

- プロンプトはpackages/prompts/memory_summarize.txt で管理

プロンプト雛形（要旨）

以下の会話を構造化要約してください。

1) summary: 会話の要旨（200字以内）

2) decisions: 決定事項（箇条書き）

3) open_questions: 未決事項（箇条書き）

4) next_actions: 次にやること（箇条書き、担当・期限があれば付ける）

5) intent: chat | requirements | docs | estimate | backlog | review | other

6) project_key: 案件キー（特定できなければnull）

出力はJSON形式。

## 6.2 ユーザーメモリの自動抽出

トリガー

- 会話終了時（要約生成と同時）

- ユーザーが「これを覚えておいて」と明示要求した時

抽出ステップ

- 会話とユーザーの既存memoryをLLMに渡す

- 『この会話から、長期に保持すべき新規メモリ候補を抽出してください』とプロンプト

- LLMが {memory_type, content, structured_data, confidence} のリストを返す

- 既存memoryと類似（embedding cosine > 0.85）するものは『更新候補』として既存IDを紐付け

- 候補をユーザーに提示（チャット画面のバナー or 設定ページ）

- ユーザーがApprove → user_memoriesに保存。Reject → 破棄。Edit → 編集後保存

除外フィルタ

- 個人情報（電話番号、住所、生年月日）→ 抽出時に除外

- 契約金額・顧客名・パスワード → 抽出時に除外

- ネガティブな評価（他者批判等）→ ユーザー確認なしには保存しない

## 6.3 案件メモリの自動抽出

トリガー

- project_keyが設定された会話の終了時

- Backlog課題完了時（Backlog MCP連携）

- 案件オーナーが明示要求した時

抽出フロー

- 会話 or Backlog課題内容と既存project_memoriesをLLMに渡す

- 『新規・更新すべき案件メモリ候補を抽出してください』

- 候補を案件オーナー（or 担当者）に通知

- オーナー承認後にproject_memoriesへ保存

## 6.4 重複・矛盾解決

- 重複検出：embedding cosine類似度 > 0.85 で同一とみなす

- 更新時は新content + 既存IDで上書き、updated_atを更新

- 矛盾検出（contradiction）：LLMで判定、競合する場合は両方残し『要確認』タグを付与

- ユーザーまたは管理者が手動で衝突解消（どちらを採用するか選択）

# 7. 権限・削除・監査

## 7.1 RBAC マトリクス

| 対象 | USER | APPROVER | ADMIN |
| --- | --- | --- | --- |
| 自分のmessages | R/W | R/W | R（監査） |
| 他人のmessages | — | — | R（監査） |
| 自分のconversation_summaries | R/W | R/W | R（監査） |
| 自分のuser_memories | R/W/D | R/W/D | R/W/D（編集監査） |
| 他人のuser_memories | — | — | R/W/D（要監査ログ） |
| 参加プロジェクトのproject_memories | R/W/D（メンバー） | R/W/D | R/W/D |
| 他案件のproject_memories | — | — | R/W/D |
| build_context (内部API) | — | — | R/W |

メモ: R=Read / W=Write / D=Delete（論理削除）

## 7.2 削除フロー

論理削除（既定）

- DELETE APIを呼ぶと is_active=false に変更

- Orchestratorは is_active=true のみ参照するため即時に効く

物理削除

- 論理削除から30日経過したものをバッチで物理削除

- 退職者：退職時にuser_memoriesを全件物理削除（管理者操作）

- 案件クローズ：project_memoriesはアーカイブ用テーブルに移動（参照可、書き込み不可）

ユーザーによる完全削除要求

- 『このメモリを完全削除』ボタンで即時物理削除（30日待たない）

- audit_logsには削除事実のみ残し、内容は残さない

## 7.3 監査ログ

audit_logsに記録するイベント

- user_memories 作成（自動・手動とも）

- user_memories 編集

- user_memories 削除（論理・物理とも）

- project_memories 同上

- conversation_summaries 手動編集

- 自動抽出候補のApprove/Reject

- 管理者による他人メモリの参照（who, when, target_user）

- 内部API /api/internal/context/build の呼び出し

ログ閲覧

- 管理者画面で時系列・対象ユーザー・アクション種別でフィルタ

- 月次で管理者がレビュー（運用ルール）

# 8. UI設計

## 8.1 チャット画面のメモリパネル

構成

- 画面右側に折りたたみ可能なサイドパネル（既定は折りたたみ）

- セクション1：『この会話の要約』 — L2の内容、編集ボタン、再生成ボタン

- セクション2：『あなたの前提（参照中）』 — 今回build_contextで参照されたuser_memories（最大10件）

- セクション3：『関連案件』 — 案件キーが特定された場合のproject_memories（最大10件）

- 各メモリ項目にホバーで「無視する」「永久削除」「編集」のクイックアクション

## 8.2 自動書き込み時のバナー

チャット応答完了後、抽出候補がある場合

- 画面下部にトーストバナー：『次の情報を長期記憶に追加してOKですか？』

- 候補内容のプレビュー、Approve/Edit/Reject ボタン

- Editを押すとモーダルで編集して保存

- Rejectは記録（同じ候補が再抽出されないようにNG履歴を保持）

## 8.3 設定ページ：メモリ管理タブ

構成

- ユーザー設定 → メモリ管理

- 自動抽出のON/OFF（既定ON）

- 通知頻度（即時 / 日次まとめ）

- メモリ一覧テーブル：type, content, source, confidence, updated_at, アクション（編集/削除/無効化）

- 検索・フィルタ（type別、is_active別）

- CSVエクスポート（自分のメモリのバックアップ）

- 『すべてのメモリを削除』（確認ダイアログ＋パスワード再入力）

## 8.4 案件管理ページ

- 案件詳細画面に『案件メモリ』タブ

- project_memories一覧・編集・追加

- Backlog課題完了通知から自動候補が来た時の承認画面

- 案件メンバー管理（project_members）の追加・削除

## 8.5 管理者画面：監査

- ユーザー一覧 → 各ユーザーの『メモリ閲覧』権限（操作はaudit_logsに記録）

- audit_logsビュー（フィルタ：日時・アクション・対象）

- 退職者処理：ボタン1つで対象ユーザーのuser_memoriesを物理削除

# 9. テストケース

## 9.1 単体テスト（unit）

| No | 対象 | 観点 | 前提 | 操作 | 期待結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U-1 | build_context | 予算配分 | user/conv/project_memory各3件 | build_context(token_budget=4000) | 全セグメント合計が4000以下、優先度順に切り詰め |
| U-2 | build_context | memoryなし | 新規ユーザー | build_context | user_memories空、recent_messagesと要約のみ |
| U-3 | 切り詰め | 古いmessage削除 | messages 100件 | 予算が足りない | 古いほうから削除、最新は残る |
| U-4 | summary生成 | JSON出力 | messages 30件 | summarize prompt実行 | summary/decisions/open_questions/next_actions/intent が返る |
| U-5 | memory抽出 | 個人情報除外 | 電話番号を含む会話 | extract | 電話番号が候補に含まれない |
| U-6 | 重複検出 | 類似メモリ | 既存memory + 似たcontent | extract | 更新候補として既存IDが紐付く |
| U-7 | embedding検索 | 類似度トップK | user_memories 50件 | search by query | コサイン類似度上位K件が返る |

## 9.2 結合テスト（integration）

| No | 観点 | 前提 | 操作 | 期待結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-1 | summary→build_context | 新規会話に5メッセージ | summary生成 → build_context | ContextPackageにsummaryが含まれる |
| I-2 | memory承認フロー | 会話終了 | extract → user approve → 再起動 | 次の会話でmemoryが参照される |
| I-3 | RBAC | USER | 他人のmemoryをGET | 403 Forbidden |
| I-4 | RBAC | ADMIN | 他人のmemoryをGET | 200で取得、audit_logs記録 |
| I-5 | 削除→反映 | memory存在 | DELETE → 即チャット送信 | ContextPackageに削除後memoryが含まれない |
| I-6 | 案件メモリ参照 | project_key付き会話 | build_context(project_key) | project_memoriesが含まれる |
| I-7 | Backlog完了→案件メモリ抽出 | Backlog課題完了通知 | extract処理 | 案件オーナーへ承認通知 |

## 9.3 E2Eテスト

| No | シナリオ | 期待結果 |
| --- | --- | --- |
| E-1 | 今日宮本代表が話した内容を、明日別会話で言及 | AIが文脈を踏まえて回答（過去発言を引用 or 整合した内容を返す） |
| E-2 | セッション切れ後の会話再開 | summaryに沿って続きから話せる |
| E-3 | メモリ編集→即反映 | 編集後の最初のメッセージで反映される |
| E-4 | メモリ削除→即反映 | 削除後の最初のメッセージで参照されない |
| E-5 | 案件メモリ更新→他メンバーに反映 | 他メンバーが同案件で会話するとメモリが参照される |
| E-6 | 管理者の他人メモリ参照 | 監査ログに記録され管理画面で確認可能 |

## 9.4 受け入れテスト

- 社員が前日に話した内容を翌日言及した際、AIが文脈を引き継いで回答できる

- 会話を中断してから1週間後に再開しても、要約と未決事項を踏まえて続きを話せる

- 自動抽出された個人情報がメモリに紛れ込まない（ランダム10ケースで0件）

- ユーザーが自分のメモリを30秒以内に編集・削除できる

- 管理者が直近1ヶ月の自動書き込み履歴を10秒以内に閲覧できる

- 退職者処理がボタン1つで完了する

## 9.5 非機能テスト

- レイテンシ：build_context()の処理時間がP95で500ms以下

- スループット：100同時セッションでメモリAPIが200ms以下

- コスト：要約バッチがTier 2モデルで月額予算内

- DB：embedding検索がHNSWインデックスで100ms以下（user_memories 1万件想定）

# 10. Issue分解

## 10.1 Issue一覧（GitHub Issues形式）

Memory機構の実装を、依存関係を考慮した順序でIssueに分解する。各IssueにはDoD（受け入れ条件）と想定実装内容・想定テストを必ず書く。

| No | タイトル | 依存 | 想定工数 | Tier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEM-1 | DBマイグレーション：3テーブル＋index＋pgvector | なし | 1日 | 土台 |
| MEM-2 | User Memory CRUD API（GET/POST/PATCH/DELETE/toggle） | MEM-1 | 2日 | 土台 |
| MEM-3 | Project Memory CRUD API | MEM-1 | 2日 | 土台 |
| MEM-4 | Conversation Summary CRUD API（GET/PATCH/regenerate） | MEM-1 | 1.5日 | 土台 |
| MEM-5 | Embeddingsアダプタ（Bedrock Titan or OpenAI Embeddings） | なし | 1日 | 土台 |
| MEM-6 | build_context() v1：4階層統合＋トークン予算 | MEM-2,3,4,5 | 3日 | 中核 |
| MEM-7 | Summary自動生成バッチ（夜間 / 20msg毎） | MEM-4 | 2日 | 中核 |
| MEM-8 | User Memory自動抽出（候補生成→承認API） | MEM-2,5 | 3日 | 中核 |
| MEM-9 | Project Memory自動抽出（会話＋Backlog完了） | MEM-3,5 | 3日 | 中核 |
| MEM-10 | 重複・矛盾検出ロジック | MEM-8,9 | 2日 | 中核 |
| MEM-11 | RBAC実装（user/project_membersベース） | MEM-2,3 | 2日 | 横断 |
| MEM-12 | 監査ログ記録（audit_logs統合） | MEM-2,3,4 | 1.5日 | 横断 |
| MEM-13 | 削除フロー（論理→物理／退職者処理） | MEM-2,3,12 | 2日 | 横断 |
| MEM-14 | 個人情報除外フィルタ | MEM-8 | 1.5日 | セキュリティ |
| MEM-15 | UI：チャット画面メモリパネル | MEM-2,3,4,6 | 3日 | UI |
| MEM-16 | UI：自動書き込みバナー＋承認モーダル | MEM-8,15 | 2日 | UI |
| MEM-17 | UI：設定ページ メモリ管理タブ | MEM-2,15 | 3日 | UI |
| MEM-18 | UI：案件メモリ管理画面 | MEM-3,15 | 3日 | UI |
| MEM-19 | UI：管理者監査画面 | MEM-12 | 2日 | UI |
| MEM-20 | キャッシュ層（Redis） | MEM-6 | 1.5日 | 性能 |
| MEM-21 | 観測可能性（CloudWatchメトリクス） | MEM-6 | 1日 | 運用 |
| MEM-22 | E2Eテスト：シナリオ E-1〜E-6 | 全実装後 | 2日 | 品質 |
| MEM-23 | ドキュメント整備（CLAUDE.md追記、運用手順書） | 全実装後 | 1日 | ドキュメント |

## 10.2 マイルストーン提案

| MS | 目安 | 完了条件 |
| --- | --- | --- |
| MS-A：土台 | 1〜1.5週間 | MEM-1〜5完了。CRUDが回り、embeddingが計算できる |
| MS-B：中核 | 2〜3週間 | MEM-6〜10完了。build_contextが動き、自動要約・抽出が走る |
| MS-C：横断・UI | 2〜3週間 | MEM-11〜19完了。社員が画面で操作できる |
| MS-D：性能・品質 | 1〜1.5週間 | MEM-20〜23完了。Phase 1リリース可能状態 |

## 10.3 リスクと対応

| リスク | 影響 | 対応 |
| --- | --- | --- |
| embedding検索の精度が低い | 中 | Tier 1ではembedding+全件スキャン併用、Phase 1.5でハイブリッド検索を検討 |
| 自動抽出のノイズが多い | 高 | confidenceしきい値・ユーザー承認必須・除外フィルタの3段構え |
| プライバシー懸念で利用者が離れる | 高 | 削除即時反映・編集自由・通知の透明性をUIで強調 |
| 要約バッチのコスト超過 | 中 | Tier 2固定、頻度制御、月次予算アラート |
| RBAC設計のミスで情報漏洩 | 高 | 全エンドポイント単体テスト、監査ログでクロスチェック |
| メモリの肥大化でレイテンシ悪化 | 中 | Top-K + 切り詰め＋キャッシュ、定期的なアーカイブ運用 |

## 10.4 親ドキュメントとの関係

- 親：Phase 1 開発設計書 兼 手順書（マスター）

- 関連節：第2部 設計原則（Multi-AI Verification by Design）、第2部 セッション継続・長期メモリ設計（コア機能）、第2部 7. データベース設計

- 実装順序：本機能（Memory機構）はSTEP 0（リポジトリ・Adapter・Router土台）に続けて優先実装。各業務AIに先行する横断基盤として位置付ける

- ブランチ：feature/MEM-xx-yyy（マージ後も削除しない方針を遵守）